公开比选文件

项目编号：ZCB-2026004

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院

基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年1月8日

目  录

第一章  邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章　合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  邀请函

邀 请 函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度）项目进行公开采购，欢迎符合条件的供应商参加报名。

一、项目编号：ZCB-2026004

二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

三、项目需求：

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 报价要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度） | 本项目服务期为一年，自合同生效之日起算，具体委托项目服务期限直至该委托项目完成全部咨询流程并出具符合要求的正式成果文件为止 | 1、本项目采用下浮率报价方式（保留小数点后两位有效数字，且下浮率≥20.00%），参考粤价函【2011】742号文咨询服务收费标准进行下浮报价，不区分收费项，采用统一下浮率报价。 2、有效响应人的评审价为（100%-下浮率），投标报价下浮率小于 20.00% 的，其响应文件视为无效。 |

- 项目概述：2026年采购人全院拟实施的基建项目中，需提供招标阶段造价咨询服务的项目，其施工合同总金额约3900万元；需提供工程结算初审咨询服务的项目，其施工合同总金额约5300万元。上述项目投资金额为初步测算值，可能因项目实际推进情况（如方案调整、需求变更）发生变动，最终服务范围及内容以采购人实际下达的需求为准。本项目服务期内的造价咨询服务总费用为各独立工程项目所产生的造价咨询服务费之和，项目服务期内的咨询服务总费用不得超过62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）。采购人不承诺成交人服务期内承接项目的具体数量和额度，供应商需充分考虑项目风险。

- 服务内容：供应商负责采购人服务期内工程费用在20万元以上或相对复杂的工程项目造价咨询工作，按对应工程的编制要求提供造价咨询服务：供应商根据采购人提供的资料，按照省、市建设主管部门颁布的定额标准，有关计价文件和采购人提供的要求，公正、客观地对土建、安装、装修、弱电智能系统、幕墙、市政、园林等工程预算进行编制（含编制招标控制价、编制工程量清单)、对工程的结算造价进行审核，必要时为采购人提供工程造价争议纠纷咨询服务、工程采购文件及合同条款的咨询服务等（具体项目及内容以采购人委托为准）。

供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致响应无效。

2、项目地点：包括但不限于中山大学孙逸仙纪念医院北院区（广州市越秀区沿江西路107号）、南院区（广州市海珠区盈丰路33号）和花都院区（花都区镜湖大道11号）等，视具体项目而定。

3、项目服务期：本项目服务期为一年，自合同生效之日起算。

备注：（1）在项目服务期内累积结算金额达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）时，合同提前终止，采购人不再继续委托成交人提供服务。

- 服务期限届满时，结算金额未达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）的，按实结算，合同终止。

- 合同期届满前成交人已承接的委托项目，若至合同期届满尚未完成，成交人需继续履行服务义务，直至该委托项目完成全部咨询流程并出具符合要求的正式成果文件，相关服务内容及质量标准仍按原合同约定执行，采购人不再因服务周期延长额外支付合同约定外的费用（另有补充协议约定的除外）。

四、供应商资格要求：

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。

3、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。

6、供应商拟委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致。

7、本项目不接受联合体响应，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

8、出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。如发现提供虚假材料者，取消其参加比选资格，列入采购人失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（2）提供资格声明函，详见“报名资料格式模板”。

五、提供资料相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：项目名称--供应商名称。

3、邮件正文：供应商名称、项目联系人、联系电话（手机号码）及联系邮箱。

4、报名截止时间：2026年1月14日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5、报名所需提供资料及要求：详见邀请函后附“报名资料格式模板”。

6、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

7、供应商的报名邮箱视为我院采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

六、采购人联系方式：

联系人：翁工

电话：020-81338019、81338035，工作日8:30-12:00、15:00-17:30，其余时间请勿电联！谢谢！

电子邮箱：sysmhzcb@mail.sysu.edu.cn

联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

邮编：510120

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年1月19日12：00，广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本的word版电子文件以及盖章扫描PDF版电子文件提交邮箱的截止时间：2026年1月19日12:00。

（1）请响应人对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（2）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件原则上接受快递形式递交。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。

九、评审会议时间、地点：待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2026年1月8日

报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 二、供应商营业执照

提交有效的营业执照复印件。如为分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件及总公司出具的分公司授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

以上资料均需加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

# 三、项目负责人资质

供应商拟委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，须提供相应职称证书及注册造价工程师证书复印件加盖单位公章，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

- 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

- 2、项目概述：2026年采购人全院拟实施的基建项目中，需提供招标阶段造价咨询服务的项目，其施工合同总金额约3900万元；需提供工程结算初审咨询服务的项目，其施工合同总金额约5300万元。上述项目投资金额为初步测算值，可能因项目实际推进情况（如方案调整、需求变更）发生变动，最终服务范围及内容以采购人实际下达的需求为准。本项目服务期内的造价咨询服务总费用为各独立工程项目所产生的造价咨询服务费之和，项目服务期内的咨询服务总费用不得超过62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）。采购人不承诺成交人服务期内承接项目的具体数量和额度，供应商需充分考虑项目风险。

3、服务内容：供应商负责采购人2026年度工程费用在20万元以上或相对复杂的工程项目造价咨询工作，按对应工程的编制要求提供造价咨询服务：供应商根据采购人提供的资料，按照省、市建设主管部门颁布的定额标准，有关计价文件和采购人提供的要求，公正、客观地对土建、安装、装修、弱电智能系统、幕墙、市政、园林等工程预算进行编制（含编制招标控制价、编制工程量清单)、对工程的结算造价进行审核，必要时为采购人提供工程造价争议纠纷咨询服务、工程采购文件及合同条款的咨询服务等（具体项目及内容以采购人委托为准）。

供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致响应无效。

4、项目地点：包括但不限于中山大学孙逸仙纪念医院北院区（广州市越秀区沿江西路107号）、南院区（广州市海珠区盈丰路33号）和花都院区（花都区镜湖大道11号）等，视具体项目而定。

二、服务时间

本项目服务期为一年，自合同生效之日起算。

备注：（1）在项目服务期内累积结算金额达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟元贰佰整）时，合同提前终止，采购人不再继续委托成交人提供服务。

（2）合同期限届满时，结算金额未达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）的，按实结算，合同终止。

- ★（3）合同期届满前成交人已承接的委托项目，若至合同期届满尚未完成，成交人需继续履行服务义务，直至该委托项目完成全部咨询流程并出具符合要求的正式成果文件，相关服务内容及质量标准仍按原合同约定执行，采购人不再因服务周期延长额外支付合同约定外的费用（另有补充协议约定的除外）。

★三、项目团队人员配置要求

1、成交人应保持审核及咨询队伍的相对稳定，应按响应文件承诺投入相应资历和数量的造价咨询人员。

2、如采购人认为成交人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求成交人及时调配或增加符合资格要求的人员。

3、若成交人有特殊情况需对所配置人员及时间要求进行调整，应提前7个工作日向采购人发出书面调整申请，经采购人审批同意后方可进行相应调整。

四、服务质量要求

1、独立性

成交人应保持高度的独立性，不接受外界的任何干扰与干预，一切从实际出发，认真仔细的进行调查与研究，运用科学的分析方法和手段，独立地得出咨询结果。

2、公正性

成交人应从询价单位的利益出发，做出公正的咨询意见，做到不偏不倚，不接受任何可能导致判断不公的报酬。

3、专业性

成交人应严格按照国家、广东省及广州市有关工程造价管理的行政法规、部门规章、行业标准执行，服务水平应具备高度的专业性。

- 4、保密性

- 成交人不得向任何第三方泄露服务项目资料。

五、服务内容

1、项目具体服务内容

1.1 招标前期准备

（1）认真审查招标图纸，参与采购人组织的施工招标前的图纸内部会审（如有）。施工设计阶段要配合设计单位做好图纸审核，避免项目超过概算。

（2）根据招标图纸对图纸中涉及的主材、设备进行品牌推荐并开展市场询价工作，同时提供主要材料及设备单价市场询价服务。

（3）清单与控制价编制：根据采购人提供的招标图纸等资料，编制工程量清单（含钢筋及预埋件计算）和招标控制价。

（4）参与本项目相关的造价相关会议（如有），做好与采购人审核部门的对数工作。

（5）成果文件提交：在采购人要求的时限内，提交委托项目的工程量清单、招标控制价纸质版一式 6 份，同时提交相应的电子版文件。

（6）备案（如有）：协助采购人将编制的工程量清单、招标控制价报有关部门审查备案，按政府有关部门、建设工程交易中心、造价站、采购人的要求，提供相关备案文件及工程量清单、招标控制价相关技术指标服务。

1.2 招标阶段

（1）协助采购人进行招标答疑，解答关于工程量清单和招标控制价的相关问题。

（2）招标完成后，根据采购人的要求对投标单位的投标文件进行清标并编制清标报告，对工程量清单中有明显偏差的清单子目与施工单位进行核对及造价分析。

1.3 结算审核阶段

（1）实施对施工过程中出现的设计变更、现场签证、索赔事宜及价格调整的审核工作。

①对于变更、签证及索赔应重点审核手续完备性（是否有采购人、监理的签字盖章）、计价的合理性（是否符合合同约定计价原则）和数量的真实性。对于手续不全、依据不足的变更签证，应提出初步处理意见报采购人确认。

②对于材料、设备价格调整，对于合同约定可调价的材料设备，应要求施工单位提供发票、采购合同等价格证明文件，并与合同约定及信息价进行对比审核；对于采购人认质认价的材料，严格按确认单执行。

（2）对于关键、隐蔽或争议部位，成交人必须进行现场实地踏勘、测量与取证，将竣工图与现场实际情况进行核对。踏勘过程应有影像记录，并作为审核工作的支撑材料。

（3）成交人在与施工单位进行任何正式的对数、核价会议前，必须知会采购人；会议中如有重大分歧，应暂停会议，向采购人汇报后再行决定。

（4）所有重要的沟通、确认（特别是涉及价格、工程量、争议处理原则）均需有书面记录（如工作联系函、会议纪要），并经采购人确认。

（5）成交人提交的结算审核资料要求：

① 内容完整：应包括工程概况、审核依据、审核范围、审核方法、审核结果、主要审减/增原因说明、重大争议问题的处理情况等。

②数据清晰：须清晰列明最终审定的结算总价、合同价、送审价、审减额、审减率等核心数据。

③签章齐全：报告须由成交咨询公司盖章，负责该项目的注册造价工程师签字并盖执业专用章。

- 2、成果文件质量要求

- 2.1 成交人所编制的工程造价咨询成果文件应符合：按《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第 205 号及其 289 号修订文件）有关规定及采购人要求的质量。

- 2.2 关于质量标准的规定，《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第 205 号及其 289 号修订文件）对于同一标准不一致的，按质量标准高的规定执行。

- 2.3 本项目成交人出具的成果文件，采购人可自行或委托第三方复核；项目最终审定金额以采购人确认结果为准，作为结算依据。工程造价小于500万元的项目，采购人确认的复核结果误差率应控制在5%以内，因成交人的原因误差率超过5%的，采购人将扣罚该项目造价咨询费用的20%；工程造价大于等于500万元的项目，采购人确认的复核结果误差率应控制在2%以内，因成交人的原因误差率超过2%，采购人将扣罚该项目造价咨询费用的10%；如误差率超过3%，采购人将扣罚该项目造价咨询费用的20%。

六、工作时间要求

各类项目完成工作的时间要求（采购人有特殊要求除外）：

1、工程量清单及招标控制价编制工作在采购人书面通知启动之日起15个工作日内完成，成交人须对出具的结果及报告负责。

2、工程结算审查工作原则上要求在20个工作日内出初步审查结果，初步审查结果出来后，由采购人通知施工单位并约定时间、地点，由三方或以上一起核对数据，通过核对数据并达成调整工程造价的一致意见后，由成交人出具审查结果，同时向采购人提供具有法律效果的造价咨询审核报告书，采购人复核和确认审查结果，成交人对出具的结果及报告负责。

★七、报价要求

1、本项目采用下浮率报价方式（保留小数点后两位有效数字，且下浮率≥20.00%），参考粤价函【2011】742号文咨询服务收费标准进行下浮报价，不区分收费项，采用统一下浮率报价。

2、本项目服务期内的造价咨询服务总费用为各独立工程项目所产生的造价咨询服务费之和，总费用不得超过62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）。

3、有效响应人的评审价为（100%-下浮率），其中（100%-下浮率）最低的为评审基准价，投标报价下浮率小于 20.00% 的，其响应文件视为无效。

八、支付方式

1、计算方法

1.1 送审工程结算项目审核：总收费=（基本收费+效益收费）*（100% -下浮率）。

(1)基本收费按粤价函[2011]742号文收费标准。

(2)效益收费：按以下标准计算效益收费。

① 净核减率＜10%，该段效益收费=该段净核减额×5%；

② 10%≤净核减率≤20%，该段效益收费=该段净核减额×7%；

③ 净核减率＞ 20%，该段效益收费=该段净核减额×9%。

注：净核减额=监理单位送审金额-基建科审定金额（若无监理单位，则按施工单位送审金额计算）。

(3)单个委托项目造价咨询费不足2000元的，按2000元计算。

1.2 其余委托项目：按粤价函[2011]742号文收费标准计算咨询费*（100%-下浮率）。（控制价备案费用含在预算收费中，不另行计取）

2、支付方式

2.1 在完成单项咨询服务工作并提交咨询成果后，成交人每季度提交一次请款报告，并附上相应支付申请资料，支付申请资料包括但不限于如下文件：

（1）《付款申请函》；

（2）经采购人确认完成的成果文件；

（3）经双方确认载明付款金额的相关凭证；

（4）符合税负机关认可的合法有效等额发票；

（5）采购人要求的其他付款资料文件。

2.2 采购人在收到并确认以上支付申请资料且满足支付条件后30天内以银行转账的方式付清款项，若采购人对某项收费有异议，应不影响其他项的费用支付。

第三章  响 应 须 知

## 响应须知

一、响应文件格式

响应人须按本采购比选文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收件人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：****** 响应人名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购评审会议之前不得启封

### 2.响应人应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖响应人鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖响应人鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

### （二）对响应文件投递的要求

响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.响应人所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

三、比选评审会议和评审原则

（一）组织比选评审会议

1.采购人组织比选评审会议。

2.响应人不需参加比选评审会议。

3.报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。 |
| 3 | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 供应商拟委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致。 |
| 7 | 本项目不接受联合体响应，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 8 | 出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价有效； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（47%） | 技术评分（38%） | 价格得分（15%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100分 | 47分 | 38分 | 15分 |

- 商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（47分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 企业认证情况 | 6 | - 具有有效期内的IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书。每提供1个得2分，本项最高得6分。 注：需提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期内。 |
| 获奖情况 | 6 | - 2020年1月1日至今获得过市级或以上政府部门或行业协会颁发的造价咨询类奖项的，市级奖项每项得 1 分，省级奖项的每项得2分，国家级奖项每项得3分。本项最多得6 分。 - 注：（1）须提供获奖证书复印件加盖单位公章，证书需能清晰显示颁奖机构及获奖日期，否则不得分； - （2）非权威机构颁发的奖项，请同步提供获奖公示截图加盖单位公章佐证； - （3）未经民政部门登记的机构颁发的奖项，或无公开评选流程、无官网公示名单的奖项，均不得分； - （4）获奖日期以发证日期为准，同一项目奖项只计算一次。 |
| 同类项目业绩 | 9 | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的类似工程造价咨询项目业绩。每提供一份年度工程咨询服务合同得3分，每提供一份单项目工程咨询服务合同得1.5分，本项最高得9分。 注：（1）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； （2）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 |
| 项目负责人资历 | 6 | - 本项最高得分6分。 - 1.注册造价工程师资格年限：截至响应文件提交截止日，取得注册造价工程师资格15年（含）以上的，得3分；取得注册造价工程师资格10年（含）以上的，得2分；取得注册造价工程师资格5年（含）以上的，得1分，资格年限以证书批准日期起算； - 2.高级工程师职称：具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）技术职称的，得2分； - 3.其他执业证书：具有一级注册建造师或同级别的注册执业资格证书的（资格要求中的一级造价工程师除外），得1分。 - 注：（1）须提供相应职称证书、注册执业资格证书复印件加盖单位公章； - （2）须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为项目负责人缴纳的有效社保证明加盖单位公章。 |
| 项目负责人业绩 | 8 | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的工程造价咨询项目业绩。每个得2分，本项最高得8分。 - 注：（1）项目负责人业绩与公司业绩须为不同的项目案例，不得重复，否则不予认定； - （2）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容、合同盖章页及可证明项目负责人信息的内容），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； - （3）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 |
| 项目技术人员配备情况 | 12 | 除项目负责人外，本项目拟配备技术人员情况： 1.团队人员中每有1名土建专业注册一级造价工程师（含原注册造价工程师）加2分，最多加4分； 2.团队人员中每有1名安装专业注册一级造价工程师（含原注册造价工程师）加2分，最多加4分； 3.团队人员中具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）技术职称的，每人加1分，（可与前2项人员重合），最多加4分，本项最多得12分。 注：（1）须提供对应人员职称证书、及注册造价工程师证书复印件加盖单位公章，注册执业单位须与供应商单位一致。 （2）须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为拟配备的技术人员缴纳的有效社保证明加盖单位公章。 |

（3）技术评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（38分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 | 12 | 1.对医院造价咨询工作提出的服务方案详细、合理可行，服务流程细节清晰，能够有效把握关键节点，有完备的服务响应机制及售后服务方案的，得12分； 2.对医院造价咨询工作提出的服务方案基本详细、具备一定合理性与可行性，服务流程框架清晰，能覆盖主要节点，服务响应机制及售后服务方案基本完备，但整体方案需进一步优化以提升落地性的，得 8 分； 3.对医院造价咨询工作提出的仅提出基本服务方案，合理性与可行性不足，服务流程模糊或关键节点存在缺失，服务响应机制及售后服务方案不完善的，得 4 分； 4.没有相关描述的，得0分。 |
| - 项目团队分工及职责 | - 10 | - 1.团队成员分工明确，职责清晰，适用于本项目的，得10分； - 2.团队成员分工较明确，职责较清晰，较适用于本项目的，得7分； - 3.团队成员分工基本明确，职责基本清晰，基本适用于本项目的，得4分； - 4.团队成员分工不明确，职责不清晰，不适用于本项目的，得0分。 |
| - 多项目并行履约能力 | 8 | - 1.针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，提出资源保障与协调管理方案（含多项目沟通协调流程、高负荷下的质量风险管控措施等），方案完整、操作性强且适配本项目的，得8分； - 2. 针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，提出了资源保障与协调管理方案（含多项目沟通协调流程、高负荷下的质量风险管控措施等），方案具备基本框架但完整性不足，操作性一般且与本项目的适配性需进一步调整的，得 5 分； - 3.针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，仅初步提及资源保障与协调管理方向，未完整呈现方案核心内容，方案框架模糊、无实际操作性，且与本项目特性无适配设计，难以支撑多项目咨询服务推进的，得 2 分； - 4.没有相关描述的，得0分。 |
| - 质量保障 - 措施 | - 8 | 1.已建立内部成果文件审核制度（如多级审核、交叉审核等形式），能有效确保咨询成果合规精准，质量保证方案详实、操作性强的，得8分； 2.已建立内部成果文件审核制度，能基本保障咨询成果合规精准，质量保证方案内容基本完整，具备一定可操作性，得 5 分； 3.仅初步提及建立成果文件审核制度框架，未明确包含具体运行方式，无保障咨询成果合规精准的核心举措，质量保证方案内容简略、缺乏实际操作性、无法有效支撑成果质量管控的，得2分； 4.没有相关描述的，得0分。 |

（4）价格评分（15分）：

①评审基准价计算方式：有效响应人的评审价为（100%-下浮率），其中（100%-下浮率）最低的为评审基准价，其价格分为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=[基准价/（100%-下浮率）]*15分。精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——响应人的综合得分；

C ——响应人的价格得分；

T ——响应人的技术评审得分；

M ——响应人的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入采购人失信供应商名单。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的招投标栏目公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为公开比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

8、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

9、接收质疑的联系方式：

办公室：招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤健康产业中心906室

电话：81338035（工作时间：8:30-12:00，15:00-17:30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章　合同参考文本

中山大学孙逸仙纪念医院

基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

合 同 书

（服务类）

项目编号：

项目名称： 中山大学孙逸仙纪念医院 基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

委 托 人：中山大学孙逸仙纪念医院

咨 询 人：

第一部分 建设工程造价咨询合同

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称委托人）与xxxx公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度）

2. 项目地点：包括但不限于中山大学孙逸仙纪念医院北院区（广州市越秀区沿江西路107号）、南院区（广州市海珠区盈丰路33号）和花都院区（花都区镜湖大道11号）等，视具体项目而定。

3. 项目概况：2026年委托人全院拟实施的基建项目中，需提供招标阶段造价咨询服务的项目，其施工合同总金额约3900万元；需提供工程结算初审咨询服务的项目，其施工合同总金额约5300万元。上述项目投资金额为初步测算值，可能因项目实际推进情况（如方案调整、需求变更）发生变动，最终服务范围及内容以委托人实际下达的需求为准。本项目服务期内的造价咨询服务总费用为各独立工程项目所产生的造价咨询服务费之和，项目服务期内的咨询服务总费用不得超过62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）。委托人不承诺咨询人服务期内承接项目的具体数量和额度。

4. 服务范围：咨询人负责委托人服务期内工程费用在20万元以上或相对复杂的工程项目造价咨询工作，按对应工程的编制要求提供造价咨询服务：咨询人根据委托人提供的资料，按照省、市建设主管部门颁布的定额标准，有关计价文件和委托人提供的要求，公正、客观地对土建、安装、装修、弱电智能系统、幕墙、市政、园林等工程预算进行编制（含编制招标控制价、编制工程量清单)、对工程的结算造价进行审核，必要时为委托人提供工程造价争议纠纷咨询服务、工程采购文件及合同条款的咨询服务等（具体项目及内容以委托人委托为准）。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、采购文件

4、响应文件及其附件

5、合同执行中共同签署的补充与修正文件

6、有关标准、规范等文件

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自委托人移交资料后开始实施，咨询人收齐资料后在双方协商的服务期内完成编制工作，若委托人提出修改意见，咨询人应积极配合，并在委托人要求的时间内完成修改工作。

七、本合同双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章后生效，签署时间不一致的，以后签署时间为准。合同一式六份，具有同等法律效力，其中委托人四份，咨询人两份。

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、"第三人"是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其  他

第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，任何一方均有权向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条  本合同服务期为一年，自合同生效之日起算，合同暂定金额为（小写）¥ 624200.00，（大写）人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整。

1、在合同服务期内累积结算金额达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）时，合同提前终止，委托人不再继续委托咨询人提供服务。

2、合同期限届满时，结算金额未达到62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）的，按实结算，合同终止。

3、合同期届满前咨询人已承接的委托项目，若至合同期届满尚未完成，咨询人需继续履行服务义务，直至该委托项目完成全部咨询流程并出具符合要求的正式成果文件，相关服务内容及质量标准仍按合同约定执行，委托人不再因服务周期延长额外支付合同约定外的费用（另有补充协议约定的除外）。

- 第二条 项目团队人员配置要求：

1、咨询人委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致。

2、咨询人应保持审核及咨询队伍的相对稳定，应按附表1《拟任执行管理及技术/服务人员情况》中配备的人员服务本项目。

3、如委托人认为咨询人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求咨询人及时调配或增加符合资格要求的人员。

4、若咨询人有特殊情况需对所配置人员及时间要求进行调整，应提前7个工作日向委托人发出书面调整申请，经委托人审批同意后方可进行相应调整。

5、咨询人的团队人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）约定的其他情形。

第三条  咨询人工作内容及要求

1、项目具体服务内容

1.1 招标前期准备

（1）认真审查招标图纸，参与委托人组织的施工招标前的图纸内部会审（如有）。施工设计阶段要配合设计单位做好图纸审核，避免项目超过概算。

（2）根据招标图纸对图纸中涉及的主材、设备进行品牌推荐并开展市场询价工作，同时提供主要材料及设备单价市场询价服务。

（3）清单与控制价编制：根据委托人提供的招标图纸等资料，编制工程量清单（含钢筋及预埋件计算）和招标控制价。

（4）参与本项目相关的造价相关会议（如有），做好与委托人审核部门的对数工作。

（5）成果文件提交：在委托人要求的时限内，提交委托项目的工程量清单、招标控制价纸质版一式 6 份，同时提交相应的电子版文件。

（6）备案（如有）：协助委托人将编制的工程量清单、招标控制价报有关部门审查备案，按政府有关部门、建设工程交易中心、造价站、委托人的要求，提供相关备案文件及工程量清单、招标控制价相关技术指标服务。

1.2 招标阶段

（1）协助委托人进行招标答疑，解答关于工程量清单和招标控制价的相关问题。

（2）招标完成后，根据委托人的要求对投标单位的投标文件进行清标并编制清标报告，对工程量清单中有明显偏差的清单子目与施工单位进行核对及造价分析。

1.3 结算审核阶段

（1）实施对施工过程中出现的设计变更、现场签证、索赔事宜及价格调整的审核工作。

①对于变更、签证及索赔应重点审核手续完备性（是否有委托人、监理的签字盖章）、计价的合理性（是否符合合同约定计价原则）和数量的真实性。对于手续不全、依据不足的变更签证，应提出初步处理意见报委托人确认。

②对于材料、设备价格调整，对于合同约定可调价的材料设备，应要求施工单位提供发票、采购合同等价格证明文件，并与合同约定及信息价进行对比审核；对于委托人认质认价的材料，严格按确认单执行。

（2）对于关键、隐蔽或争议部位，咨询人必须进行现场实地踏勘、测量与取证，将竣工图与现场实际情况进行核对。踏勘过程应有影像记录，并作为审核工作的支撑材料。

（3）咨询人在与施工单位进行任何正式的对数、核价会议前，必须知会委托人；会议中如有重大分歧，应暂停会议，向委托人汇报后再行决定。

（4）所有重要的沟通、确认（特别是涉及价格、工程量、争议处理原则）均需有书面记录（如工作联系函、会议纪要），并经委托人确认。

（5）咨询人提交的结算审核资料要求

①内容完整：应包括工程概况、审核依据、审核范围、审核方法、审核结果、主要审减/增原因说明、重大争议问题的处理情况等。

②数据清晰：须清晰列明最终审定的结算总价、合同价、送审价、审减额、审减率等核心数据。

③签章齐全：报告须由咨询公司盖章，负责该项目的注册造价工程师签字并盖执业专用章。

2、成果文件质量要求

- 2.1 咨询人所编制的工程造价咨询成果文件应符合：按《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第 205 号及其 289 号修订文件）有关规定及委托人要求的质量。

- 2.2 关于质量标准的规定，《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第 205 号及其 289 号修订文件）对于同一标准不一致的，按质量标准高的规定执行。

- 2.3 本项目咨询人出具的成果文件，委托人可自行或委托第三方复核；项目最终审定金额以委托人确认结果为准，作为结算依据。工程造价小于500万元的项目，经双方确认的复核结果误差率应控制在5%以内，因咨询人的原因误差率超过5%的，委托人将扣罚该项目造价咨询费用的20%；工程造价大于等于500万元的项目，经双方确认的复核结果误差率应控制在2%以内，因咨询人的原因误差率超过2%，委托人将扣罚该项目造价咨询费用的10%；如误差率超过3%，委托人将扣罚该项目造价咨询费用的20%。

3、工作时间要求（委托人有特殊要求除外）

3.1 工程量清单及招标控制价编制工作在委托人书面通知启动之日起15个工作日内完成，咨询须人对出具的结果及报告负责。

3.2 工程结算审查工作原则上要求在20个工作日内出初步审查结果，初步审查结果出来后，由委托人通知施工单位并约定时间、地点，由三方或以上一起核对数据，通过核对数据并达成调整工程造价的一致意见后，由咨询人出具审查结果，同时向委托人提供具有法律效果的造价咨询审核报告书，委托人复核和确认审查结果，咨询人对出具的结果及报告负责。

3.3 若咨询人完成委托人的工作后，因委托人原因，取消或暂停该项目的实施，委托人需支付咨询人的咨询费按送审价×70%×（成交下浮率）计算；委托人两年内重新启动该项目时，咨询人有义务向委托人提供本合同范围内的相应服务，届时委托人支付剩余的相应服务费。

3.4 咨询人需严格把控服务质量及时效要求，委托人若对委托项目的服务质量及时间把控不满意（未达到合同要求的深度及时效），有权向咨询人发出警告信，甚至停止委托。

- 4、其他要求

4.1 咨询人应熟悉国家、省、市有关部门关于造价管理方面的法律、法规及相关政策，并根据有关规定，本着为委托人合理节约投资的原则，科学、客观、公正地开展编控工作；同时按委托人的要求，按时保质保量提供编制成果报告，对编制成果的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

4.2 咨询人必须独立完成委托人委托的编控任务，不得将编控业务转让给第三方完成，并能按委托人的要求定期做好已完成项目的相关资料的移交和归档工作。

4.3 咨询人不得再接受除委托人外的其他人对同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受委托人的委托，又接受项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托。

4.4 咨询人须遵守委托人提出的各项规章制度和廉政纪律要求，保持良好的职业道德，严守秘密，认真按要求完成委托人布置的各项工作。

第四条  本项目成交下浮率为：          。经双方协商，委托人按以下约定计算并支付咨询人正常服务酬金：

1、计算方法

1.1 送审工程结算项目审核：总收费=（基本收费+效益收费）*（100%- 成交下浮率 ）。

(1)基本收费按粤价函[2011]742号文收费标准。

(2)效益收费：按以下标准计算效益收费。

① 净核减率＜10%，该段效益收费=该段净核减额×5%；

② 10%≤净核减率≤20%，该段效益收费=该段净核减额×7%；

③ 净核减率＞ 20%，该段效益收费=该段净核减额×9%。

注：净核减额=监理单位送审金额-基建科审定金额（若无监理单位，则按施工单位送审金额计算）。

(3)单个委托项目造价咨询费不足2000元的，按2000元计算。

1.2 其余委托项目：按粤价函[2011]742号文收费标准计算咨询费*（100%-  成交下浮率 ）。（控制价备案费用含在预算收费中，不另行计取）

2、支付方式

2.1 在完成单项咨询服务工作并提交咨询成果后，咨询人每季度提交一次请款报告，并附上相应支付申请资料，支付申请资料包括但不限于如下文件：

（1）《付款申请函》；

（2）经委托人确认完成的成果文件；

（3）经双方确认载明付款金额的相关凭证；

（4）符合税负机关认可的合法有效等额发票；

（5）委托人要求的其他付款资料文件。

2.2 委托人在收到并确认以上支付申请资料且满足支付条件后30天内以银行转账的方式付清款项，若委托人对某项收费有异议，应不影响其他项的费用支付。

委托人开票信息：

【单位名称】：中山大学孙逸仙纪念医院

【纳税人识别号】：

【开户行】：

【开户行账号】：

咨询人收款信息：

【单位名称】：

【开户行】：

【开户行账号】：

第五条  保密、联络与知识产权相关约定

1、保密

在本合同履行期间或合同约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。

2、联络

2.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

2.2委托人和咨询人应在合同中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 日以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

2.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为送达。

3、知识产权

3.1除另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、资料文件等，以及委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权、知识产权仍属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方，同时咨询人应在委托人提出要求的情形下将上述文件及相关资料完好交还给委托人。

3.2咨询人向委托人提交的工作成果、成果文件及交付物，以及咨询人因履行本合同而产生的包括但不限于数据文档、文字图表、录音录像、资料文件、程序代码、源代码等，其知识产权、所有权等一切合法权益均归属委托人所有，包括但不限于所有权、著作权、专利权、商标权及商业秘密等方面的权利。

3.3双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询、成果文件、交付物等侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

3.4委托人有权将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第六条  合同变更、解除

1、合同变更

1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

1.2 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方可以协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、合同金额变化的，双方可以通过协商确定。

2、合同解除

2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：任何一方提出解除合同的，应提前 30 日书面通知对方。

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分分包、转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在合同中约定解除合同的其他条件。

2.3 因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人双方分别承担。

2.4 本合同解除后，本合同约定的有关保密、争议解决方式的条款仍然有效。

第七条  违约责任

1、书面警告。咨询人不履行或不完全履行合同或不执行委托人的合理指令时，委托人有权向咨询人发出书面警告。咨询人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担一次一般违约责任。

2、一般违约责任。咨询人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币200元/次。

3、工作进度违约责任

对于单个委托项目，咨询人不按本合同约定的时间提供服务或向委托人提交合格的造价咨询成果文件的，每延误一日，按 100元/日向委托人支付违约金；延误 20日（含）及以上，除按上述约定继续支付违约金外，委托人将扣罚该项目造价咨询费用的20%；延误30日（含）及以上，委托人有权拒绝支付该项目造价咨询费用，且咨询人应就委托人遭受的损失进行赔偿。

4、其他违约责任

（1）咨询人未经委托人同意自行调换或未按照委托人要求及时更换响应文件中承诺的项目总负责人的，按 20000元/人次向委托人支付违约金。

（2）若咨询人出现两次更换人员仍无法达到委托人要求的，委托人有权单方面解除本合同及相关合同，不予支付任何款项，咨询人应按本合同暂定总价的10%向委托人支付违约金，并就委托人遭受的损失进行赔偿。

（3）出现如下情形之一的，委托人有权单方解除本合同及相关合同，不予支付任何款项，咨询人应按本合同暂定总价的10 %向委托人支付违约金，并就委托人遭受的损失进行赔偿：

①咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分分包、转包给他人；

②咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的；

③因咨询人出现违约、违规等行为致使本合同或相关合同无法实际履行或实际履行已无必要的；

④除本合同另有约定外，咨询人不履行或不适当履行本合同项下任何义务，经委托人通知后在5日内仍不有效纠正其行为的。

5、本合同所称之损失包括全部经济损失（含直接损失、间接损失等）和合同履行后可以获得的利益、预期利益及实现权益的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费、保险费等相关费用）。咨询人除应承担以上1至4所述违约金外，还应对委托人遭受的一切损失承担赔偿责任。

第八条 本合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向委托人所在地人民法院起诉。

委托人：中山大学孙逸仙纪念医院            咨询人：

地址：广州市越秀区沿江西路107号           地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

联系人：                                  联系人：

电话：020-81332029                        电话：

开户银行：广州市工商银行第二支行           开户银行：

账号：3602000509000704422                 账号：

邮政编码：510120                          邮政编码：

电子邮箱: 81332803@163.com                电子邮箱:

签约日期：2025年　 月　 日                签约日期：2025年　 月　 日

附件 供应商廉洁守约承诺书

附表1 拟任执行管理及技术/服务人员情况

附件

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

项目名称******：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称（盖章）：

单位负责人（或法定代表人）（签名）：

日期：           年    月    日

附表1 拟任执行管理及技术/服务人员情况

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

第五章　响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 响应人应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 中山大学孙逸仙纪念医院基建工程年度造价咨询服务（2026年度） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应下浮率 （保留两位小数） |  |
| 2 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 备注 |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、本项目的工程造价咨询服务费按下浮率进行报价，下浮率≥20.00%。

3、报价中必须包括项目所发生的人工费、管理费、利润、税金、配合费以及合同包含的所有风险、责任等各项成本费用。各响应人计算下浮率时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用，采购人不再额外支付其他费用。

4、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 供应商拟委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致。（提供相应证书并加盖公章） |  |  |
|  | 本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“2.1 资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
|  | 出具报名邮件截图，加盖公章。 | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1 资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位承诺，若成为本项目成交人，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2 营业执照（提供证书复印件加盖公章）

（提供复印件,并加盖供应商公章。如为分公司报名，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照（执业许可证）复印件并加盖公章。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.3 项目负责人资质

拟委派的项目负责人须具备建筑工程相关专业中级工程师（或以上）技术职称并同时取得一级造价工程师（土木建筑工程专业或安装工程专业）执业资格证书，须提供相应职称证书及注册造价工程师证书复印件加盖单位公章，造价工程师注册执业单位必须与响应人一致

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 2.4 成功登记报名截图

（截图加盖供应商公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价有效； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。（格式详见“3.1及3.2”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。（格式详见“3.3 响应承诺函”） | □通 过 □不通过 | 响应文件 第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1 法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2 法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3 响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

（一）第二章用户需求书★二、服务时间要求

- 合同期届满前成交人已承接的委托项目，若至合同期届满尚未完成，成交人需继续履行服务义务，直至该委托项目完成全部咨询流程并出具符合要求的正式成果文件，相关服务内容及质量标准仍按原合同约定执行，采购人不再因服务周期延长额外支付合同约定外的费用（另有补充协议约定的除外）。

（二）第二章用户需求书★三、项目团队人员配置要求

2.1 成交人应保持审核及咨询队伍的相对稳定，应按响应文件承诺投入相应资历和数量的造价咨询人员。

2.2 如采购人认为成交人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求成交人及时调配或增加符合资格要求的人员。

2.3 若成交人有特殊情况需对所配置人员及时间要求进行调整，应提前7个工作日向采购人发出书面调整申请，经采购人审批同意后方可进行相应调整。

（三）第二章用户需求书★七、报价要求

3.1 本项目采用下浮率报价方式（保留小数点后两位有效数字，且下浮率≥20.00%），参考粤价函【2011】742号文咨询服务收费标准进行下浮报价，不区分收费项，采用统一下浮率报价。

3.2 本项目服务期内的造价咨询服务总费用为各独立工程项目所产生的造价咨询服务费之和，总费用不得超过62.42万元（大写金额：人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整）。

3.3 有效响应人的评审价为（100%-下浮率），其中（100%-下浮率）最低的为评审基准价，投标报价下浮率小于 20.00% 的，其响应文件视为无效。

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺按采购工程量清单填报价格（如有），无修改、增减采购工程量清单的项目、表格、内容等。

10、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 自评分 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业认证情况 （6分） | - 具有有效期内的IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书。每提供1个得2分，本项最高得6分。 注：需提供有效的认证证书复印件加盖单位公章，经认证的管理体系需在有效期内。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 获奖情况 （6分） | - 2020年1月1日至今获得过市级或以上政府部门或行业协会颁发的造价咨询类奖项的，市级奖项每项得 1 分，省级奖项的每项得2分，国家级奖项每项得3分。本项最多得6 分。 - 注：（1）须提供获奖证书复印件加盖单位公章，证书需能清晰显示颁奖机构及获奖日期，否则不得分； - （2）非权威机构颁发的奖项，请同步提供获奖公示截图加盖单位公章佐证； - （3）未经民政部门登记的机构颁发的奖项，或无公开评选流程、无官网公示名单的奖项，均不得分； （4）获奖日期以发证日期为准，同一项目奖项只计算一次。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 同类项目业绩 （9分） | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的类似工程造价咨询项目业绩。每提供一份年度工程咨询服务合同得3分，每提供一份单项目工程咨询服务合同得1.5分，本项最高得9分。 注：（1）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； （2）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 项目负责人资历 （6分） | - 本项最高得分6分。 - 1.注册造价工程师资格年限：截至响应文件提交截止日，取得注册造价工程师资格15年（含）以上的，得3分；取得注册造价工程师资格10年（含）以上的，得2分；取得注册造价工程师资格5年（含）以上的，得1分，资格年限以证书批准日期起算； - 2.高级工程师职称：具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）技术职称的，得2分； - 3.其他执业证书：具有一级注册建造师或同级别的注册执业资格证书的（资格要求中的一级造价工程师除外），得1分。 - 注：（1）须提供相应职称证书、注册执业资格证书复印件加盖单位公章； （2）须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为项目负责人缴纳的有效社保证明加盖单位公章。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 项目负责人业绩 （8分） | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的工程造价咨询项目业绩。每个得2分，本项最高得8分。 - 注：（1）项目负责人业绩与公司业绩须为不同的项目案例，不得重复，否则不予认定； - （2）须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容、合同盖章页及可证明项目负责人信息的内容），业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准，合同关键信息缺失的业绩不予认定； （3）业绩证明材料需加盖单位公章；同一业主的业绩只计算一次得分。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 项目技术人员配备情况 （12分） | 除项目负责人外，本项目拟配备技术人员情况： 1.团队人员中每有1名土建专业注册一级造价工程师（含原注册造价工程师）加2分，最多加4分； 2.团队人员中每有1名安装专业注册一级造价工程师（含原注册造价工程师）加2分，最多加4分； 3.团队人员中具有建筑工程相关专业高级工程师（或以上）技术职称的，每人加1分，（可与前2项人员重合），最多加4分，本项最多得12分。 注：（1）须提供对应人员职称证书、及注册造价工程师证书复印件加盖单位公章，注册执业单位须与供应商单位一致。 （2）须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为拟配备的技术人员缴纳的有效社保证明加盖单位公章。 | （ ）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1 企业认证情况

注：

1.响应人应如实填写企业认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过管理体系认证证书，请附认证证书复印件并加盖单位公章；

3.证书须在有效期内。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2 获奖情况

注：

- 提供市级或以上政府部门或行业协会颁发的造价咨询类奖项获奖证书复印件加盖单位公章；

- 非权威机构颁发的奖项，需同步提供获奖公示截图加盖单位公章佐证；

- 未经民政部门登记的机构颁发的奖项，或无公开评选流程、无官网公示名单的奖项不予认定；

- 获奖时间以发证日期为准，同一项目奖项只计算一次。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3 同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目金额 | 签约日期 | 服务期 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成的类似工程造价咨询项目业绩，不得弄虚作假；

2.同一份业绩只计算一次得分；

3.若供应商有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料，须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容及合同盖章页），合同关键信息缺失的业绩不予认定，业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准；

4.业绩证明材料需加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.4 项目负责人资历

注：

1.须提供相应职称证书、注册执业资格证书复印件加盖单位公章；

2.须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为项目负责人缴纳的有效社保证明加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.5 项目负责人业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目金额 | 签约日期 | 服务期 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写拟指派的项目负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似工程造价咨询项目业绩，不得弄虚作假；

2.须提供合同关键信息页（至少包含合同封面、合同主要内容、合同盖章页及可证明项目负责人信息的内容），合同关键信息缺失的业绩不予认定，业绩认定的时间以所提供证明材料中合同签订时间为准；

3.业绩证明材料需加盖单位公章，同一份业绩只计算一次得分；

4.如果项目负责人没有类似业绩，请在上表正文内容第一行填写“无类似业绩”。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.6 项目技术人员配备情况

注：

1.须提供对应人员职称证书、及注册造价工程师证书复印件加盖单位公章，注册执业单位须与供应商单位一致。

2.须提供响应截止时间前三个月内任意一个月响应人单位为拟配备的技术人员缴纳的有效社保证明加盖单位公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 自评分 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务方案 （12分） | 1.对医院造价咨询工作提出的服务方案详细、合理可行，服务流程细节清晰，能够有效把握关键节点，有完备的服务响应机制及售后服务方案的，得12分； 2.对医院造价咨询工作提出的服务方案基本详细、具备一定合理性与可行性，服务流程框架清晰，能覆盖主要节点，服务响应机制及售后服务方案基本完备，但整体方案需进一步优化以提升落地性的，得 8 分； 3.对医院造价咨询工作提出的仅提出基本服务方案，合理性与可行性不足，服务流程模糊或关键节点存在缺失，服务响应机制及售后服务方案不完善的，得 4 分； 4.没有相关描述的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 项目团队分工及职责 （10分） | - 1.团队成员分工明确，职责清晰，适用于本项目的，得10分； - 2.团队成员分工较明确，职责较清晰，较适用于本项目的，得7分； - 3.团队成员分工基本明确，职责基本清晰，基本适用于本项目的，得4分； 4.团队成员分工不明确，职责不清晰，不适用于本项目的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 多项目并行履约能力 （8分） | - 1.针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，提出资源保障与协调管理方案（含多项目沟通协调流程、高负荷下的质量风险管控措施等），方案完整、操作性强且适配本项目的，得8分； - 2. 针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，提出了资源保障与协调管理方案（含多项目沟通协调流程、高负荷下的质量风险管控措施等），方案具备基本框架但完整性不足，操作性一般且与本项目的适配性需进一步调整的，得 5 分； - 3.针对本项目可能同步委托多个工程项目的特点，仅初步提及资源保障与协调管理方向，未完整呈现方案核心内容，方案框架模糊、无实际操作性，且与本项目特性无适配设计，难以支撑多项目咨询服务推进的，得 2 分； 4.没有相关描述的，得0分。 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |
| 质量保障 措施 （8分） | 1.已建立内部成果文件审核制度（如多级审核、交叉审核等形式），能有效确保咨询成果合规精准，质量保证方案详实、操作性强的，得8分； 2.已建立内部成果文件审核制度，能基本保障咨询成果合规精准，质量保证方案内容基本完整，具备一定可操作性，得 5 分； 3.仅初步提及建立成果文件审核制度框架，未明确包含具体运行方式，无保障咨询成果合规精准的核心举措，质量保证方案内容简略、缺乏实际操作性、无法有效支撑成果质量管控的，得2分； 4.没有相关描述的，得0分 | （）分 | □有 □无 | 响应文件 （ ）页 |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分；

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分；

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分；

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单；

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

- 5.1 服务方案

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.2 项目团队分工及职责

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.3 多项目并行履约能力

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.4 质量保障措施

注：

（1）响应人根据本项目的实际需求，自行拟写；

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日