公开竞谈文件

项目编号：ZCB-2026069

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院

药物临床试验管理平台项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年06月

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消参与资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对响应人进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

目  录

第一章  邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章　合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  邀请函

邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，对我院  药物临床试验管理平台 项目进行公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目编号：ZCB-2026069

二、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院药物临床试验管理平台

三、项目内容及需求：

| # 序号 | # 项目名称 | # 数量 | # 最高限价 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 中山大学孙逸仙纪念医院药物临床试验管理平台 | # 1项 | 人民币 90万元 | 提供自系统整体验收合格之日起软件及硬件质保（维保）3年 |

- 项目清单和详细技术规范请参阅采购文件中的“用户需求书”。本项目成交人负责且承担响应文件对采购人要求的一切事宜及责任。响应人必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效；

2、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

3、项目时间：按采购人要求。

4、项目地点：按采购人指定地点。

四、提供资料相关事项

1.报名方式：电子邮件报名。

2.邮件主题：药物临床试验管理平台项目-某某公司

3.邮件正文：公司名称全称、项目联系人、联系电话（手机号码）

4.报名截止时间：2026年6月26日下午17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5.报名所需提供资料及要求：提供承诺函，模板详见附件2报名资料。

*温馨告知：报名资料打印出来盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

五、供应商资质要求（模板详见附件2报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。

3、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。

5、供应商必须提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。

6、本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格，并列入采购人失信供应商名单。）

六、采购人联系方式

联系人：仓老师

电话：020-81338019、81338035工作日8:30-12:00、15:00-17:00，其余时间请勿电联。

电子邮箱：canghj@mail.sysu.edu.cn

联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室 中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

邮编：510120

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、纸质响应文件提交的截止时间、地点：2026年7月1日中午12:00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室。

1、纸质响应文件一式叁份（正本壹份/副本贰份），具体要求详见格式《公开竞谈文件》的第五章响应文件编制要求；

2、纸质响应文件原则上接受快递寄送形式递交响应文件。如若采取快递寄送，请务必于响应文件提交截止时间前寄达。

九、评审会议时间、地点

待定（根据医院工作安排开展评审，提前以邮件或电话方式通知供应商参加竞谈会议）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2026年6月22日

第二章  用户需求书

用户需求书

一、采购项目内容

| # 序号 | # 项目名称 | # 数量 | # 最高限价 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 中山大学孙逸仙纪念医院药物临床试验管理平台 | # 1项 | 人民币 90万元 | 提供自系统整体验收合格之日起软件及硬件质保（维保）3年 |

- 本项目成交人负责且承担响应文件对采购人要求的一切事宜及责任。响应人必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效；

2、成交人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交人自行承担。

3、项目时间：按采购人要求。

4、项目地点：按采购人指定地点。

二、项目概述：

医药产业是国家核心竞争力的关键领域，《“健康中国2030”规划纲要》及食药监科〔2018〕14号文件均强调需通过信息化手段建立统一的临床试验管理平台，实现数据标准化、可追溯化管理。临床试验作为创新药物研发的限速步骤，其效率与质量直接关乎新药成败。我国虽在临床试验能力上取得进展，但与发达国家相比，信息技术应用仍存短板，亟需依托本土互联网优势实现局部领域领先。当前核心问题主要有：①受试者招募难：优质资源集中大城市，导致招募成本高、效率低，影响试验质量；②系统孤岛化：现有管理系统多聚焦局部需求，缺乏全流程顶层设计，数据割裂；③协作效率低：机构、伦理委员会、申办方等多角色间信息交互不畅，协同成本高；④追溯盲区：关键环节（如药物管理、伦理审查）缺乏全链路追踪，质量管控难度大；技术滞后性：⑤未充分融合5G、AI等新技术，难以适应未来智能化趋势。

本项目建设目标包括：

1.	全流程标准化管理：建立符合国际标准（GCP）的药物临床试验管理系统，覆盖机构办公室、伦理委员会及临床科室，实现项目从立项至结题全流程电子化，支持自动化文档生成与合规审查，确保数据可追溯。

2.	系统深度整合：对接医院HIS/LIS/PACS等运营系统，融合检验检查开单、样本管理、药物管理等功能，消除信息孤岛；通过标准化接口实现与智能药柜、温控设备等硬件联动，保障药物全生命周期安全可控。

3.	关键环节智能化：规范样本管理（规则、采集、静置、离心、入库、出库），规范GCP药房流程（入库、发放、回收、销毁），支持近效期预警与温湿度监控；实现伦理审查对接，审查审批状态及批件同步，缩短审查周期；建立研究者/CRA/CRC资质库，动态关联项目角色与职责，提升协作效率。

三、用户技术

- 从医院的实际需求出发，进行全面规划设计，保持系统的先进性和拓展性。系统部署时提供产品最新的稳定版本并支持定制开发或合作开发，无需修改底层基础，就能够随时根据需求对单个功能模块进行修改、开发、添加和升级等。

- 系统在院内部署，服务及数据库必须部署在医院网络中心指定的位置，所有数据均存储在院内，所有数据的解释权及使用权归本院所有。

- 系统安全性设计和信息管理符合相关规范要求，必须具备日志审计功能。重要操作和系统设置的更改必须有完整的日志记录，日志记录至少保存5年以上，且不能通过前台程序删除。

- 软件产品符合信创国产化要求，需要提供与市场主流信创产品相互认证证书，包括服务器、操作系统、中间件、数据库。(提供相关证明资料）

- 软硬件产品必须是经过实际应用、技术成熟、性能可靠的产品。软件系统根据临床科室的实际需求，需要二次定制开发。系统具备完善的缓存管理设计，支持7×24小时不间断运行，并能够同时支持至少500用户快速访问及响应。

- 支持与医院信息系统（HIS/LIS/PACS/电子病历等核心业务系统）数据的实时同步，并提供相应的技术方案，确保临床试验相关的患者基础信息、检验检查结果、医嘱执行状态等全量互通，且同步过程不影响医院现有系统运行效率，数据一致性、完整性、安全性符合GCP及医疗数据安全相关规范（需提供接口架构设计、接口类型及技术规范、接口安全设计、系统显示效果截图、HIS系统显示效果截图）。

- 系统具备完善的应用部署能力，提供应用部署管理平台界面和部署方案。

- 系统上线运行（包括系统升级版本或升级相关模块）之前应根据系统验证的SOP完成验证，相关验证文档包括但不限于验证计划书、测试脚本、结果、报告等，以及人员培训、考核资料等，应完备齐全。

- 所响应产品应符合国家、行业规范、规程、规定，包括但不限于：

- 软件和硬件产品技术成熟、性能可靠的产品；

- 《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）；

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）；

- 《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药物临床试验质量管理规范》《药物注册核查要点与判定原则》《药物临床试验机构监督检查要点及判定原则（试行）》等法律法规。

- 本管理平台使用范围包括但不限于采购人现有的北院区、南院区、花都院区、南海实验室，以及未来的海珠湾院区等多院区都能共同使用本系统。

# （一）项目建设内容一览表

| 序号 | 模块名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目管理 | 覆盖临床试验意向申请、立项、合同审查、项目启动、入组跟踪、结题归档全流程，支持多级审核、电子签名、流程留痕、进度可视化，实现项目全周期标准化与可追溯管理 |
|  | 财务管理 | 负责合同与补充协议管理、来款登记、经费预算与结算，支持版本留存、费用统计、发票管理及明细导出，保障试验经费规范可控 |
|  | 人员管理 | 管理CRA/CRC备案、研究者库维护、申办方信息登记及受试者历史试验记录，支持角色关联与资质审核 |
|  | 研究方案管理 | 配置随访规则、样本采集流程，支持访视超窗提醒、入选排除标准设定，同步院内医嘱字典，统一试验执行规范 |
|  | 药物管理 | 覆盖药物收发、回收、转移、归还，支持温湿度监测、效期预警、条码管理，实现 GCP 药房全流程安全可控与异常告警 |
|  | 受试者、研究访视管理 | 管理受试者筛选、入组与随访安排，自动生成研究日历与随访日历，管控访视流程，保障受试者信息脱敏与试验合规开展 |
|  | 生物样本管理 | 覆盖样本采集、静置、离心、分装、出入库全环节，支持条码打印、时间节点记录与全流程追溯，确保样本管理规范 |
|  | 设备设施管理 | 管理试验设备台账、校准证书、温湿度监控与存储位置，自动分配条码，保障设备合规可用与环境可控 |
|  | 培训管理 | 提供课程、考试、问卷、证书全闭环管理，支持题库组卷、自动判分、权限管控与资质绑定，提升研究者合规能力 |
|  | 质量管理 | 开展项目质控，可生成质控日历，及整改跟踪；可实现远程监查，支持监查授权与数据脱敏，保障试验质量符合 GCP 要求 |
|  | 统计分析管理 | 生成项目内（入组情况、流程进度、随访情况和药品情况）及全局（项目状态、项目分期、受试者统计、专业项目情况占比）数据可视化报表 |
|  | 数据安全性 | 通过页面水印、信息脱敏、密码策略、数据备份、单实例登录等措施，保护临床试验数据安全与隐私 |
|  | 文档管理 | 实现试验资料线上存档、借阅与归还，自动分类归档，支持自定义文件夹存放和快捷查询，确保文档完整可查 |
|  | 日志审计 | 全程记录用户登录、业务操作与监查行为，日志不可删除、长期保存，满足合规审计与追溯要求 |
|  | 移动端应用 | 提供移动端个人中心、随访、招募、样本上报、药物核对、培训管理等功能，提升现场执行便捷性与效率 |
|  | 数据交互、数据中台 | 对接院内 HIS/LIS/PACS、伦理系统、智能药柜、电子签名、短信平台与智能设备，实现数据互通与硬件联动 |
|  | 一体化平台 | 提供统一门户、待办处理、个人中心、数据看板与权限管理，支持系统监控、定时任务与多角色协同办公 |
|  | 配套设备 | 至少满足未来五年系统容量所需 |

# （二）详细功能要求

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目管理 | 项目列表 | 支持项目列表搜索及导出，搜索条件可为当前环节、项目编号、项目名称、项目类型、主要研究者、专业、申办方、状态、资料规定日期、项目管理员等信息 |
|  |  |  | 支持补充在研项目信息，即项目已启动 |
|  |  |  | 支持项目在申请启动前办理终止手续，选定对应项目后如实填报终止缘由，并上传相关佐证附件，包括项目终止函、资料委托销毁委托书等材料 |
|  |  |  | 支持创建项目，选择项目类型，如药物临床试验、技术、科研和其他等 |
|  |  |  | 支持修改项目编号 |
|  |  |  | 支持选择项目，点击查看项目详情 |
|  |  | 意向申请 | 支持意向申请列表搜索及导出，搜索条件可为年度、申办方、CRO、临床试验类型、项目名称和状态等信息 |
|  |  |  | 支持添加意向申请，须填写申办方、CRO、临床试验类型、药物类型、注册类别、专业、机构负责人、意向PI、预计承接例数、方案初步摘要、预计启动时间等信息 |
|  |  |  | 支持意向申请查看/审核/删除功能，审核通过后可自动分配意向在当前页面有创建项目入口 |
|  |  |  | 根据配置，自动分配意向审核人 |
|  |  |  | 查看意向审核流程 |
|  |  | 立项申请 | 支持查看立项流程图 |
|  |  |  | 立项申请支持提交内容包括：申办方信息、立项申请表、项目文件等 |
|  |  |  | 项目审核流程包括：立项提交后，二级审核 |
|  |  |  | 支持每级审核后，推送待办、系统消息等 |
|  |  |  | 对接电子签名，主要研究者审核通过后，自动进行电子签名 |
|  |  |  | 支持配置立项文件的必填项，包括版本号，版本日期等 |
|  |  |  | 文件清单可配置化 |
|  |  |  | 支持对项目文件批量下载 |
|  |  |  | 立项审查进度需支持系统主动留痕，主要包括：审核人、审核阶段、意见、结果等 |
|  |  |  | 机构立项完成后，自动推送伦理审查 |
|  |  | 合同审查 | 支持查看合同流程图 |
|  |  |  | 支持流程包括：上传电子版合同、审核、合同签收、合同签署、合同领取 |
|  |  |  | 支持上传签署合同扫描版、本中心人类遗传资源办备案相关资料、本中心伦理批件、国家医学研究登记备案、授权分工表等信息 |
|  |  |  | 支持增加主协议经费预算，主要包括：费用项目、预算金额（单价）、例数、总金额等 |
|  |  |  | 支持查看合同纸质文档签收记录、合同签署、合同领取信息 |
|  |  |  | 支持保留关键节点审核的合同版本 |
|  |  |  | 支持自动生成合同编号 |
|  |  |  | 支持下载水印定稿版协议文件 |
|  |  |  | 合同审查进度需支持系统主动留痕，主要包括：审核人、审核时间、意见、结果等 |
|  |  | 待启动 | 支持查看启动流程图 |
|  |  |  | 支持流程包括：预约启动、启动意见、启动会、启动质控、已启动 |
|  |  |  | 支持预约启动，预约召开启动会时间、启动会地点 |
|  |  |  | 显示项目达到启动条件的具体情况 |
|  |  |  | 支持对临床试验质控项目进行逐条质控 |
|  |  |  | 待启动进度需支持系统主动留痕，主要包括：审核人、审核时间、意见和结果等 |
|  |  |  | 支持待启动项目关联专业组项目管理员，交接项目管理员 |
|  |  | 入组中 | 支持流程包括：入组中、入组完成 |
|  |  |  | 支持对当前试验项目受试者入组情况进行查看，主要包括：添加受试者数、筛选通过数、筛选失败数、随访数、脱落/剔除、医学研究登记备案和第一例受试者入组日期 |
|  |  |  | 支持申请锁库，审核通过后，进入申请结题环节 |
|  |  |  | 支持显示申请锁库记录表，包含申请人、申请时间、锁库时间、处理时间、状态、操作 |
|  |  | 结题 | 支持查看结题流程图 |
|  |  |  | 支持流程包括：申请结题、结题审查、资料归档、已结题 |
|  |  |  | 支持填写结题审查申请表、结题经费结算表 |
|  |  |  | 系统自动生成分中心小结表 |
|  |  |  | 支持结题审查申请表、结题经费结算表分开进行审核 |
|  |  |  | 支持质控员，药物管理员，经费审核同时进行审核 |
|  |  |  | 质控员，药物管理员，经费审核完成后自动推送伦理进行审核 |
|  |  |  | 伦理审查完成后，自动进入资料归档阶段，并给申办方发送资料归档待办事项（以及归档整理要求） |
|  |  |  | 支持对资料归档信息进行记录 |
|  |  |  | 支持查看归档记录及结题审查记录 |
|  |  |  | 结题进度需支持系统主动留痕，主要包括：审核人、审核时间、意见、结果等 |
|  |  | 项目详情 | 支持显示项目详情，包括项目编号、专业、项目名称和申办方名称 |
|  |  |  | 支持按横轴线显示项目所有状态，并高亮项目当前状态，如立项审查、伦理审查、合同审查、待启动、入组中和结题，以便研究相关角色清楚项目流程及当前进展情况 |
|  |  |  | 支持查询试验项目关联用户全维度信息，可对项目关联用户及对应角色进行新增、修改、权限撤销等全流程管理 |
|  |  |  | 支持对培训进行增删查改操作，数据记录包含培训名称、培训地点、培训时间和培训人 |
|  |  |  | 支持多条件检索查询医嘱数据，可切换明细与汇总视图，实现费用统计及清单一键导出 |
|  | 财务管理 | 合同管理 | ▲支持查看对应项目的合同编号、申办方、PI、合同类型、提交时间、完成时间等（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  | 协议补充 | 支持补充主协议、CRC协议等 |
|  |  |  | 支持补充协议上传操作 |
|  |  |  | 支持补充协议经费预算 |
|  |  |  | 支持对协议补充进行审核 |
|  |  |  | 支持协议审核记录进行查看 |
|  |  |  | 支持关键节点的协议版本记录 |
|  |  |  | 支持下载水印定稿版协议文件 |
|  |  |  | 支持导出合同明细列表 |
|  |  |  | 支持查看主协议列表，包括：合同编号、申办者、合同类型，费用等 |
|  |  | 来款登记 | 支持查看/导出来款记录列表，包括：汇款方、开票日期、发票金额、可提金额、已提款、剩余可提款、发票号、费用类型、税金、税率、不含税金额、费用项目、发票等 |
|  |  |  | 支持设置可提款金额 |
|  |  |  | 支持发票文件查看 |
|  |  |  | 支持费用汇总 |
|  |  | 关联财务编号 | 支持在系统中设置项目的财务编号，建立项目与财务系统的关联 |
|  |  |  | 支持医嘱开具时自动关联财务账号，费用归集到对应项目 |
|  |  |  | 支持多项目费用独立核算 |
|  |  |  | 支持项目组根据受试者随访计划申请费用下拨，确保随访工作正常开展 |
|  |  |  | ▲支持机构为项目设置预警线，若项目资金池预警，自动通知申办方打款入账（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  | 费用统计 | ▲支持调用HIS接口实时查询患者的费用流水明细，包括开单费用和退费记录（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持按项目统计，查看项目整体费用分布 |
|  |  |  | 支持按患者统计，追踪每位受试者费用 |
|  |  |  | 支持CRA尾款结算 |
|  |  |  | ▲支持导出EXCEL格式的费用统计报表，便于财务核算和审计（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  | 人员管理 | CRA服务 | 支持新增CRA信息，填写相关信息并预约面试时间 |
|  |  |  | 支持机构审核CRA信息，并确认面试时间 |
|  |  |  | 支持备案资料上传 |
|  |  |  | 支持CRA进行变更，审核通过后，原CRA 将取消项目关联 |
|  |  |  | 支持面试通过后，CRA点击关联项目进行项目的关联以及个人资料的补充并自动关联至项目 |
|  |  |  | 支持新增CRA信息，填写相关信息并预约面试时间 |
|  |  |  | 支持显示已有的CRO公司备案信息 |
|  |  |  | 支持新增CRO公司备案，输入公司基本信息，上传公司营业执照 |
|  |  | CRC服务 | 支持CRC提交备案申请，进行面试时间预约 |
|  |  |  | 支持备案资料上传 |
|  |  |  | 支持CRC查看面试反馈，面试通过后，可上传个人资料及公司项目派遣函并提交给机构确认 |
|  |  |  | 支持机构对备案资料及关联项目确认，备案成功后，CRC将自动关联项目 |
|  |  |  | 支持CRC进行变更，审核通过后，原CRC将取消项目关联 |
|  |  |  | 支持CRC查询本人的备案详情 |
|  |  |  | 支持显示已有的SMO公司备案信息 |
|  |  |  | 支持新增SMO公司备案，输入公司基本信息，上传公司营业执照 |
|  |  | 研究者库 | 支持通过专业、姓名对研究者进行快捷搜索 |
|  |  |  | 支持按专业分组显示研究者专业、姓名、是否专业负责人、是否PI、角色和联系号码 |
|  |  |  | 支持查看和修改研究者详情，包括所在专业、是否PI、姓名、登录名、角色、联系号码、备注和资质证书 |
|  |  | 申办方库 | 支持显示所有立项的申办方信息 |
|  |  |  | 支持新增和修改申办方信息，包括申办方名称、联系人、联系电话、邮箱、传真、通讯地址 |
|  |  |  | 支持显示所有立项的申办方信息 |
|  |  | 受试者库 | 支持显示机构中所有临床试验项目中的受试者列表，包括序号、受试者姓名、是否正在参加试验、试验状态，操作（受试者详情/历史试验详情/进入正在参加试验） |
|  |  |  | 支持查看该受试者的基本信息 |
|  |  |  | 支持查看受试者曾参加过的临床试验项目，点击进入试验可进入项目内受试者访视页面 |
|  |  |  | 支持查看受试者当前正在参加的试验，即未结题的试验 |
|  | 药物管理 | 药物培训 | 支持申办方提交相应的药物培训申请，包括药物名称、用法用量\随机方法、培训时间、培训方式、培训内容和培训资料 |
|  |  |  | 支持机构方根据实际情况对申请进行批准或退回 |
|  |  | 药物申请/接收 | 支持申办方提交寄药申请，填写药物基本信息（药物编号、药物名称、药物类型、药物批号、规格剂量（如5mg)、规格单位(如：片）、规格数量（如：24）、包装数量、包装单位、用法、有效期至、存储温度上限、存储温度下限、存储湿度上限、存储湿度下限、是否需要配液、是否部分发药、存放地点、预计到达时间、药检报告上传、稳定性报告上传、联系人、联系电话和寄出地址 |
|  |  |  | 支持使用模板批量导入药物编号 |
|  |  |  | 支持机构方确认并接收/退回药物，接收后的药物显示于库存药物页面 |
|  |  |  | 支持药品管理员通过勾选药物，点击批量打印，为每个药物分配条码，进行入库并支持批量入库 |
|  |  | 药物随机 | ▲支持录入中央随机系统的随机编号（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持上传药物随机单 |
|  |  |  | 支持设定药物发放按指定的编号发放 |
|  |  | 药物发放/转运/回收 | 支持按药物名称、药物条码、药物编号、药物状态、受试者随机号、访视执行列表搜索功能 |
|  |  |  | 支持申请领药，支持包装申请整盒发放药物 |
|  |  |  | 支持按最小单位拆分发放药物 |
|  |  |  | 支持显示具体项目下所有药物发放记录的查看 |
|  |  |  | 支持发放药物的回收或者委托中心销毁相关记录 |
|  |  |  | 支持回收单开立时增加药物销毁记录 |
|  |  |  | 支持药物的批量回收 |
|  |  |  | 支持药物近效期提醒 |
|  |  |  | 支持自动校验 |
|  |  |  | 支持CRC领取、核对和转运 |
|  |  |  | 支持上传转运过程中的温湿度记录 |
|  |  | 药物转移 | 支持提交药物转移申请，填写迁移的存放地点、存放设备、具体位置后提交 |
|  |  |  | 支持查询药物转移数据，查看转移申请时填写的迁移设备，查询到已转移入库的药物信息 |
|  |  |  | ▲支持在库房药物详情页面中，勾选对应的药物进行批量转移，选择迁移至的存放地点、存放设备和具体位置后点击提交按钮进行转移（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  | 药物归还 | 支持申办方对于剩余药物和回收回来的药物进行归还预约 |
|  |  |  | 支持机构确认预约信息，同意/退回预约申请处理 |
|  |  |  | 支持勾选归还药物，填写经手人、联系电话、物流公司、寄件时间、物流单、收件人、收件地址和物流单号，点击确定，归还成功 |
|  |  |  | 支持归还成功后，快递回执单的上传 |
|  |  | 库存药物 | 支持申办方提交寄药申请，填写药物基本信息（药物编号、药物名称、药物类型、药物批号、规格剂量（如5mg)、规格单位(如：片）、规格数量（如：24）、包装数量、包装单位、用法、有效期至、存储温度上限、存储温度下限、存储湿度上限、存储湿度下限、是否需要配液、是否部分发药、存放地点、预计到达时间、药检报告上传、稳定性报告上传、联系人、联系电话和寄出地址 |
|  |  |  | 支持机构方确认并接收/退回药物，接收后的药物显示于库存药物页面 |
|  |  |  | 支持药品管理员通过勾选药物，点击批量打印，为每个药物分配条码，进行入库并支持批量入库 |
|  |  |  | 支持根据每个项目设置库存预警，自动提醒药物管理员及申办方 |
|  |  |  | 支持对药物库存状态进行修改 |
|  |  | 温湿度管理 | 支持显示当前项目库存药物的温湿度保管详情、发生过超温超湿的药物有特殊标记 |
|  |  |  | 支持机构方填写超温超湿报告、异常原因、异常时间、上传异常报告，药物状态更新为已隔离，并发送短信提醒申办方 |
|  |  |  | 支持记录单个药的累积超温时长 |
|  |  |  | 支持申办方进行异常报告的回复，填写处理意见 |
|  |  |  | 支持机构方对申办方的回复进行确认，通过后，药物状态更新为‘在库’，可进行发放 |
|  |  | 有效期管理 | 支持根据有效期，药物批号和有效期字段显示不同颜色，已过期为红色，距离有效期30天为灰色，60天为橙色，90天为绿色 |
|  |  |  | ▲支持自动提醒功能，颜色每次变化时，即有效期每个阶段变化时，系统自动发送提醒给申办方（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持手动发送提醒，点击【发送提醒】可手动发送有效期提醒给申办方 |
|  |  | 药房管理 | 支持通过药房名称、区域管理（合格区、不合格区、隔离区、留样区）、设备编号和设备名称快速检索药房所有药物 |
|  |  |  | 支持显示药房所有药物，显示信息包括序号、存放地点、存放设备、包装数量和相关项目数 |
|  |  |  | 支持点击记录中相应的包装数量进入详情页面，查看设备中存放的具体药物信息，显示信息包括药物名称、药物批号、药物编号、规格、包装规格、有效期、药物存放地点、存放设备、项目名称、是否被损、备注、药物状态、条码 |
|  |  |  | 支持通过药物名称、项目编号、项目名称和状态对设备中的药物进行搜索 |
|  |  | 表格生成 | 支持在库存盘点页面，能显示全部药物信息，生成盘点表 |
|  |  |  | ▲支持药物表格生成PDF并导出，包含药物库存表、药物发放/回收表、药物转运表、药物配置表、药物输液表（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  | 研究方案管理 | 随访规则 | 支持对随访规则的增删查改操作 |
|  |  |  | 支持查看访视列表，包括：随访名称、基准时间类型、入组访视、发放药物、采集生物样本、随访间隔等 |
|  |  |  | 支持访视超窗提醒，当前随访访视时间窗口期自动展示，如当前访视超窗，红色字体提醒 |
|  |  |  | 支持随访规则确认和查看操作 |
|  |  |  | 支持配置项目的受试者入选、排除标准 |
|  |  |  | ▲支持同步院内医嘱字典表（检验单/检查单），支持增加检验单/检查单，可选执行科室(提供客户证明或者承诺函并加盖公章) |
|  |  | 样本规则 | 支持新增 / 编辑 / 删除 / 查看试验样本，配置样本类型、检测指标（血常规、血生化、PK、PD 等） |
|  |  |  | 支持可设置采集条件（避光、无菌、低温、高温等）、是否记录采集管编号、是否需要核对人 |
|  |  |  | 支持配置样本后续流程：静置、离心、分装、入库的启用状态及条件（温度、离心力、时长等） |
|  |  |  | 支持自定义样本处理流程，记录各节点操作人、操作内容及操作时间，全程可追溯 |
|  |  |  | 支持新增业务用途类采样分组，自定义分组名称、描述，支持启用 / 禁用状态控制，用于归类同规则采样点，实现采样规则复用 |
|  |  |  | 支持新增基准时间（给药时间、入组时间、知情时间等），作为样本采集时间计算依据 |
|  |  |  | 支持新增采样点，包含标准化计划内采样点、自定义计划外采样点，可关联样本类型、检测指标、采样分组、基准时间 |
|  |  |  | 支持可配置采样点运算符、采样点数值、采样点单位、时间窗值及单位，形成标准化采样规则库 |
|  |  |  | 支持从规则库批量生成待采集样本记录，关联对应访视 |
|  | 受试者、研究访视管理 | 受试者访视 | 支持新增受试者信息，包括：身份证号码、姓名、筛选号、受试者来源等 |
|  |  |  | ▲支持校验新增受试者合规条件，仅当随访规则配置完成、CRC 考核合格、CDE 备案材料上传、首笔研究款项足额到账、项目合同归档上传及研究项目正式启动全部满足后，方可开放受试者筛选操作权限。提供证明材料，包括不限于方案配置类的相关软件著作权证书。 |
|  |  |  | 支持查看受试者详情，实现所有受试者信息脱敏前台显示 |
|  |  |  | 支持查看受试者列表，包括：筛选号、受试者状态、知情同意时间等 |
|  |  |  | 支持点击受试者状态，查看当前受试者状态历史，包括状态及修改时间 |
|  |  |  | 支持创建计划外访视、包括计划外访视原因、序号、访视名称，需要发药（勾选） |
|  |  |  | 支持受试者首例入组时，项目相应质控员可收到提醒 |
|  |  | #研究日历 | 能够根据访视规则自动生成访视日历 |
|  |  |  | 能够根据月周日查看全部授权项目访视信息 |
|  |  |  | 点击受试者筛选号能够查看该受试者在项目中所有访视的排期 |
|  |  | 免费开单 | 支持增加、查看和删除检验单/检查单 |
|  |  |  | 支持检验单/检查单批量开单和结算 |
|  |  |  | 支持检验单样本采集 |
|  |  |  | 支持对检验结果异常值做临床意义判断、检验结果异常值区分列表显示 |
|  |  |  | 支持医嘱作废 |
|  |  |  | ▲支持显示从HIS等医院运营系统接口接入的检验/检查结果(提供客户证明或者承诺函并加盖公章) |
|  |  | 电子病历 | ▲支持填写病历，包括临床试验适应症、主诉、现病史、合并用药、试验用药、不良反应、既往史、体格检查、处理意见（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持历史记录查看，包括变更人和变更时间 |
|  |  |  | 支持对病历进行补充说明，记录补充内容，补充人，补充时间 |
|  |  |  | 支持导出电子病历 |
|  |  | AE | 支持新增AE，包括序号、不良事件、不良事件描述、发生频率、发生日期、结束日期、严重程度、处理、是否调整研究药物剂量、与研究药物关系、转归和操作 |
|  |  |  | 支持AE的历史记录查看，包括变更人、变更时间、变更内容和变更原因 |
|  |  | #合并用药 | 支持新增合并用药，包括药物名称（通用名）、用药途径及剂量、用药开始日期、用药结束日期、现仍使用、用药原因（治疗既往疾病/不良事件）和操作 |
|  |  | #电子处方 | 支持开具处方，包括：诊断、药物名称，通过选择药物名称后，自动带出药物包装规格、规格、药物类型等信息 |
|  |  |  | 随机药物，通过数量，限制随机号数量 |
|  |  |  | 支持处方按包装单位、规格单位进行发药 |
|  |  |  | 支持处方修改，并保留痕迹 |
|  |  | #医嘱 | 支持查看从HIS等医院运营系统接口接入的医嘱，数据包括期效、类别、医嘱内容、执行科室、执行护士 |
|  | 生物样本管理 | #样本采集 | 支持自动生成待采集样本清单，展示筛选号、访视、样本类型、检测指标、试验分组、基准时间、采样点 |
|  |  |  | 支持按研究项目、时间范围、样本类型等多条件筛选导出清单 |
|  |  |  | 支持录入基准时间点，系统自动计算计划采集时间窗 |
|  |  |  | 支持录入采集管编号，自动生成条码，提供条码打印功能 |
|  |  | 样本静置 | 支持样本静置列表显示，包含序号、访视、采集管编号、样本数量、静置开始时间、静置人和备注 |
|  |  |  | 支持详情查看、信息修改、操作历史记录查询 |
|  |  |  | 支持按研究项目筛选静置样本，默认按静置开始时间排序显示 |
|  |  | #样本离心 | 支持显示已离心的样本记录，包含访视、采集管编号、样本数量、离心开始时间、设置时长（min）、离心结束时间、离心人和备注 |
|  |  |  | 支持已离心的样本记录修改、详情查看和历史记录查询 |
|  |  | 样本分装 | 支持显示已分装的样本记录、包含访视、采集管编号、样本数量、分装后数量、分装开始时间、分装结束时间、分装人、核对人和备注 |
|  |  |  | 支持已分装的样本记录修改、详情查看和历史记录查询 |
|  |  | 样本出入库 | 支持显示入库列表，包含序号、访视、样本数量、储存冰箱、位置、入库时间、入库人和备注 |
|  |  |  | ▲支持入库信息修改、详情查看和历史记录追溯（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持显示出库/寄出列表，包含序号、样本数量、出库/寄出时间、接收单位、接收人、接收人联系方式和备注 |
|  |  |  | 支持新增出库/寄出，包含样本类型、存储冰箱和入库时间 |
|  |  |  | 系统支持 CRC 发起样本出库申请，经审批后完成出库处理 |
|  |  |  | 支持出库 / 寄出后支持上传快递底单、签收凭证等附件文件，可在线查看下载 |
|  |  |  | 出库支持预选勾选批量出库与扫码实时出库两种模式，误选样本可撤回上一步操作，全程留痕 |
|  |  | #样本列表（提供视频演示） | 支持显示全流程样本信息，包含序号、筛选号、访视、样本类型、检测指标、试验分组、基准时间、录入基准时间点、计划采集点、实际采集时间、静置开始时间、离心开始时间、离心结束时间、分装开始时间、分装结束时间、采集管编号、检测管编号和备份管编号 |
|  |  |  | 支持多维度筛选，如样本类型、检测指标、访视和筛选号 |
|  |  |  | 支持按【研究项目】筛选，区分不同临床试验项目的样本数据 |
|  |  |  | 支持查看“样本详情”，包含筛选号、访视和采集、静置、离心、分装、出入库全节点时间与状态 |
|  |  | #样本核对（提供视频演示） | 支持样本静置、离心、分装、出入库全流程操作支持配置 CRC、样本员、护士作为核对人，操作记录标注所属研究项目信息，全程可追溯 |
|  | 设备设施 管理 | 设备设施 列表 | 支持设备设施列表搜索及导出，搜索条件可为设备类型(如冰箱、温度计、离心机、药品储存柜和资料储存柜等）、存放地点 |
|  |  | #设备设施操作（提供视频演示） | 支持设备新增、基本信息包括：设备类型、设备名称、规格型号、容量、校准证书、校准有效期、入库日期和存放地点，到期校准提醒 |
|  |  |  | 支持设备删除、查看和修改 |
|  |  |  | 支持导出设备清单 |
|  |  |  | 支持温度计绑定冰箱 |
|  |  | 校准证书管理 | 支持校准证书查看、上传和删除，历史版本存放 |
|  |  | 实验室证书管理 | 支持室间质评证书查看、上传和删除，历史版本存放； 支持实验室正常值范围查看、上传和删除，历史版本存放 |
|  |  | 温湿度文件管理 | 支持温湿度文件查看、上传和删除 |
|  |  | 台账 | 支持在线查看/搜索设备中存放的药品、资料等 |
|  |  | 打印条码 | 支持新增的设备系统自动编号和分配条码 |
|  |  |  | 支持条码打印 |
|  | 培训管理 | 培训课程管理 | 支持培训课程全生命周期管理，在线新增、内容编辑、作废删除全流程操作，灵活维护课程基础信息 |
|  |  |  | 支持课程多级章节搭建，分层管理课程目录结构，规范化课程知识体系编排 |
|  |  |  | 支持兼容多类型课程资源上传，文档文件、音频课件、视频课程，满足多元化线上教学授课需求 |
|  |  |  | 支持自定义配置课程生效周期，精准设置课程开始学习时间、结束截止时间，管控学员学习窗口期 |
|  |  |  | 支持灵活绑定课程主讲讲师，关联讲师账号权限，匹配课程授课、答疑、管理对应权责 |
|  |  |  | 支持全维度证书规则配置，自定义是否关联考试合格发放证书、自定义证书名称、设置证书有效时长、过期规则 |
|  |  |  | ▲支持一键关联绑定对应课程配套考试，打通「课程学习 - 结业考试 - 证书发放」闭环流程（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持精细化课程参与权限管控，可定向开放给项目组成员，或全平台全员开放学习权限 |
|  |  | #考试管理（提供视频演示） | 支持新增考试试卷、修改考试内容、删除作废考试，规范化结业考核管理 |
|  |  |  | 支持题目单独新增/编辑/删除，同时支持题目批量 Excel 导入导出，高效搭建海量试题库 |
|  |  |  | 支持题库随机智能组卷、系统自动生成标准化试卷，考试结束后自动判卷评分、一键生成学员成绩单 |
|  |  |  | 支持自定义考试有效期，精准设置考试开放作答时间、答题截止时间，规范学员考试参与周期 |
|  |  |  | 支持可按指定用户、所属项目组、用户角色精准分发对应考核试卷 |
|  |  |  | 支持设置考试合格分数线，未通过考试学员自动限制系统业务操作权限 |
|  |  |  | 支持可视化查看整体通过率、已通过学员名单、未通过学员明细，一键导出考试结果报表 |
|  |  |  | 支持自定义学员允许重复补考次数，灵活管控补考规则，适配不同培训考核管理要 |
|  |  | #问卷管理（提供视频演示） | 支持新增调研问卷、编辑问卷内容、删除作废问卷，自定义问卷题型与调研内容 |
|  |  |  | 支持按指定用户、所属项目组、用户角色分层下发调研问卷 |
|  |  |  | 支持实时查看问卷完成人数、未完成人数、回收答卷详情，汇总调研结果数据 |
|  |  | 证书管理 | 支持证书列表统一归档展示 |
|  |  |  | 支持在线查看证书详情、下载电子证书原件 |
|  | 质量管理 | 质控管理 | 支持质控预约功能，CRA可按规定时间节点进行预约 |
|  |  |  | 支持查看质控预约日历，包括：项目基本信息、预约人与联系电话 |
|  |  |  | 支持新增质控报告，包括：质控时间、质控次数、质控内容、质控类型、受试者筛选号、共抽查病例数、项目整体评分、SAE例次等 |
|  |  |  | 支持查看质控报告状态 |
|  |  |  | 支持对质控报告进行逐条整改回复 |
|  |  |  | 支持对未完成质控整改的项目弹窗提示 |
|  |  |  | 支持对不同质控内容填写不同表单 |
|  |  | 远程监查 模块 | 支持查看监查申请列表，包括：项目编号、项目名称、主要研究者、监查类型、申请人、申请时间、计划监查时间、药房确认状态、资料室确认状态、状态、操作（查看/编辑/处理）等 |
|  |  |  | 支持详细记录审查进程，包括递交人、递交时间、审核进度、处理结果和意见等信息进行列表显示 |
|  |  |  | 支持实现线上申请监查，须填写项目编号、申请人、项目名称、计划监查时间、监查模式（现场/远程）、同行人、需要到访（药房盘存、资料借阅）和上传相关附件资料 |
|  |  |  | 支持监查审核后、系统根据计划监查时间自动授权相应角色和自动解除授权 |
|  |  |  | 支持受试者数据脱敏处理，受试者姓名、联系方式、地址等信息脱敏显示 |
|  | 统计分析管理 | 项目内 报表 | 入组情况统计图：统计单个项目受试者入组情况，按照入组时间将入组人数累加，直至达到目标例数 |
|  |  |  | 流程进度图：统计单个项目进度，直观显示每个关键节点的时间 |
|  |  |  | ▲效率统计图：统计单个项目效率，各个进度之间耗费的天数。提供证明材料，包括不限于智能分析类的相关软件著作权证书。（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 受试者筛选入组情况：统计单个项目受试者筛选入组情况，按照不同状态统计受试者例数 |
|  |  |  | 受试者随访情况：统计单个项目受试者随访情况，按照计划随访与实际随访统计例次 |
|  |  |  | 药品情况，统计单个项目药品出入库情况 |
|  |  | 全局 总报表 | 项目状态统计图：统计系统中所有项目的当前状态，按照不同状态分阶段统计 |
|  |  |  | 项目分期统计图：统计药物临床试验项目的试验分期情况 |
|  |  |  | 受试者统计图：统计所有项目受试者筛选、入组、完成、退出情况 |
|  |  |  | 各专业项目情况占比：统计所有项目的本中心承担专业占比情况 |
|  |  | 自定义报表 | 支持拖拽式可视化设计，支持自由布局、行列调整、单元格合并等，通过拖拽快速完成报表结构搭建 |
|  |  |  | 支持能够根据机构需要定制数据报表 |
|  | 数据安全性 | 防截屏水印 | ▲防止信息泄露，登录后所有页面均携带水印覆盖，水印信息包括但不限于账户信息（包括不限于姓名、电话和身份证等）、时间等（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无裁剪） |
|  |  | 加密传输 | 支持系统所有前后端交互接口统一采用加密算法传输，请求参数、响应报文全程加密处理，防止接口数据被篡改、窃取、伪造，保障接口调用全流程安全可信 |
|  |  |  | 支持系统业务数据均采用 HTTPS 加密协议传输，保障数据传输全程加密，防止网络窃听、篡改与中间人攻击，保障内外网数据交互安全合规 |
|  |  | 数据脱敏 | 敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据（包括不限于姓名、电话和身份证等）的可靠保护 |
|  |  | 密码安全策略 | 支持用户首次登录系统后，强制跳转至密码重置页面，必须重新设置符合复杂度要求的新密码后方可进入系统，杜绝默认密码风险 |
|  |  |  | 内置密码生命周期管理，支持设置密码更新周期（默认 90 天），临近过期系统自动预警，强制用户定期更换密码，降低密码泄露风险 |
|  |  |  | 严格遵循 GCP 法规及行业密码规范要求，强制用户密码包含大小写字母、数字及特殊字符，且密码长度不低于 8 位，杜绝弱密码，保障账户访问安全 |
|  |  | 数据备份 | 可实现数据的异地增量或全量备份，并生成备份日志以便进行数据备份巡查 |
|  |  | 登录限制 | 支持单实例登录，每个账号同一时间只能在一个地方登录，如果其他地方尝试登录，之前的登录会被强制下线 |
|  |  | 时钟同步 | 支持时钟同步校准功能，系统全节点统一对接 NTP 标准时间服务器，全业务、全操作、全日志强制时钟同步校准，杜绝时间篡改、时序异常问题 |
|  | 文档管理 | 专业组文档 | 支持现行制度和SOP和历史版本 |
|  |  |  | 支持按科室汇总整个科室人员简历资质证书GCP证书更新补充、查看、下载，历史版本存放。 |
|  |  |  | 支持各类自定义文件夹创建和上传需要存放文件 |
|  |  | 待存档项目 | 支持上传资料操作 |
|  |  |  | 支持通过文件名、项目名称等进行快捷查询 |
|  |  |  | 支持查看文件列表，包括：文件名、归档日期等，自动按项目归档资料到相关文件目录 |
|  |  | 已存档项目 | 支持上传资料操作 |
|  |  |  | 支持通过文件名、项目名称等进行快捷查询 |
|  |  |  | 支持查看文件列表，包括：文件名、归档日期、纸质资料存放位置，到期后联系人和联系方式，存档到期提醒等 |
|  |  |  | 支持自动按项目归档资料到相关文件目录 |
|  |  |  | 支持按年度归档号汇总全部项目以上内容归档情况 |
|  |  | 借阅管理 | 支持申请借阅操作 |
|  |  |  | 支持通过借阅人、借阅项目、状态等进行快捷查询 |
|  |  |  | 支持借阅申请流程，查看借阅列表，包括：借阅人、申办方、借阅项目、原因、天数等 |
|  |  | 帮助文档 | 支持临床试验SOP文档查阅、分类归档管理 |
|  |  |  | 支持系统操作手册等配套文档查看与维护 |
|  |  |  | 支持权限范围内文档修改、删除全流程操作 |
|  | 日志审计 | 登录日志 | 自动记录所有用户登录日志，日志内容包括应用名称、用户名称、登录IP、登录状态、操作信息和登录日期 |
|  |  | 操作日志 | 自动记录所有用户操作日志，日志内容包括系统模块、操作类型、请求方式、操作人员、IP地址、操作状态和日期 |
|  |  | 监查日志 | 自动记录监查员在监查过程中操作日志，日志内容包括项目流水号、系统模块、操作详情、操作类型、操作人、登录名、IP地址、操作状态和操作时间 |
|  | 移动端应用 | 个人中心 | 支持个人信息维护（登录名、昵称、手机号码等资料管理） |
|  |  |  | 支持账号安全退出登录 |
|  |  | 随访管理 | ▲支持可在小程序端查看系统内全部临床试验项目清单（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持查阅对应项目各阶段访视任务明细列表 |
|  |  |  | 支持查询所属项目下全部受试者信息清单 |
|  |  | 招募 | 支持对接医院院内微信服务号，专属开设临床试验专题板块，点击即可跳转 H5 定制项目展示页面 |
|  |  |  | 支持分类展示临床试验项目，清晰区分招募中、已结束两类项目 |
|  |  |  | 支持项目名称关键词检索，同时可按照试验类型、试验期别、所属科室多维度快速筛选项目 |
|  |  |  | 支持招募进行中的项目名称高亮醒目展示，同步呈现适应症、试验类型、试验期别、试验药物、所属科室，并标注专属「招募中」状态标签 |
|  |  |  | 支持点击项目可进入详情页，完整展示项目核心信息：高亮项目名称、适应症、试验类型、试验分期、药物名称、所属科室、主要研究者、研究助理相关资料 |
|  |  |  | 支持内置一键咨询电话入口，用户可直接查看、拨打项目联系座机 |
|  |  |  | - 支持自动同步展示系统录入的受试者试验入选标准、排除标准同步展示系统录入的受试者试验入选标准、排除标准 |
|  |  | 样本管理 | 支持移动端全覆盖临床试验样本全流程预处理业务，支持样本静置、离心、分装全工序线上上报；规范填报静置时长、离心转速、离心温度、离心时长、样本分装管编号等核心实验数据 |
|  |  |  | 支持所有操作全程留痕、流程可追溯、权责可核查 |
|  |  | 药物管理 | 支持移动端查看药物库存 |
|  |  |  | 支持移动端便捷完成试验药物处方信息核对工作 |
|  |  |  | 支持随机单拍照上传 |
|  |  |  | 支持试验药物移动端发放登记、剩余药物回收归档管理 |
|  |  |  | ▲支持移动端实现试验药物配置、临床输注全流程线上操作记录。根据临床实际需求，需要二次开发，提供证明材料，包括不限于二次开发类的相关软件著作权证书。 |
|  |  |  | 支持在库存页面对药物库存状态进行修改 |
|  |  | 培训管理 | 支持多维度培训课程查询（公共课程、我的已参加课程、已完成课程分类展示）线上自主报名参与各类培训课程实时查看个人培训课程学习完成进度 |
|  |  |  | 支持个人待参与、历史考试清单查询移动端在线作答、提交考试答卷考完即时查阅个人考试分数与答题结果 |
|  |  |  | 支持待填写、已提交问卷列表查询移动端在线填写、提交调研问卷个人问卷作答结果查阅统计 |
|  |  |  | 支持个人全部合格证书清单展示证书在线查看、电子证书下载存档 |
|  | 数据交互、数据中台模块 | 医院业务系统对接 | ▲实现与医院临床业务系统(HIS、LIS、PACS等）进行整合对接。提供证明材料，包括不限于数据中台类的相关软件著作权证书。 |
|  |  |  | 支持电子病历信息同步 |
|  |  |  | 支持HIS科室信息同步 |
|  |  |  | 支持HIS用户信息同步 |
|  |  |  | 支持HIS医嘱检验和检查同步 |
|  |  |  | 支持HIS医嘱药物字典同步 |
|  |  |  | 支持HIS医嘱耗材字典同步 |
|  |  |  | 支持与院内伦理审查系统标准化接口对接，实现全流程实时双向同步更新，同时具备接口异常容错处理机制，系统支持人工手动修改伦理审查进度、更新审查审批状态、线上上传归档伦理批件附件，保障伦理业务流程正常推进，不影响项目合规开展 |
|  |  | 智能药柜对接 | 与智能药柜对接，系统与智能药柜相结合做到药物全流程管理 |
|  |  |  | 支持对接智能药柜入库操作，系统与药柜自动核对入库药物信息 |
|  |  |  | ▲支持对接智能药柜发药操作，系统提交医嘱，智能药柜根据处方内容自动选择药物，研究护士/CRC 领取药物，药柜返回领药状态，系统记录发药情况（提供客户证明或者承诺函并加盖公章） |
|  |  |  | 支持对接智能药柜还药操作，药柜根据研究护士/CRC 返还药物自动记录药物信息并推送给系统做还药记录 |
|  |  |  | 支持对接智能药柜退回操作，系统记录待退回药物信息，药师操作药柜退回药物给厂商，药柜推送退回状态给系统做退回记录 |
|  |  | 短信平台对接 | 与医院短信平台对接 |
|  |  |  | 系统支持双因子认证登录，需结合登录名、密码及短信验证码共同完成 |
|  |  |  | 在涉及系统安全的关键操作中，如重置密码、修改个人资料和进行远程监控确认等，采用短信验证码作为双重验证手段，以增强安全性 |
|  |  |  | 系统支持对关键事项进行短信自动提醒，如伦理审查会议通知、材料提交/补充 |
|  |  | 电子签名对接 | 支持以院内工号、身份证号等核心身份标识为校验依据，完成实名认证核验，同步对接院内 CA 认证体系实现合法有效的数字签名获取，同时支持用户自主录入电子签名完成身份确认，形成 “身份核验 - CA 签名 - 电子签章” 的全流程身份认证闭环，满足院内业务系统的身份真实性、操作合法性及行为可追溯性要求 |
|  |  |  | ▲支持与电子签名、电子签章功能对接，实现线上批件的批量签发与管理（提供客户证明或者承诺函并加盖公章） |
|  |  |  | 支持对文件进行电子签名，确保文件签署的便捷性与安全性 |
|  |  |  | 支持对配置了需要电子签名的文件夹加标识 |
|  |  |  | 支持启用电子病历电子签名功能，保障病历信息的安全与合法性 |
|  |  |  | ▲支持实现电子处方电子签名功能，确保处方合法性与便捷性（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  | 其它智能设备对接 | ▲对接智能设备的温湿度监控系统，实时监测药物存储环境（提供客户证明或者承诺函并加盖公章） |
|  |  |  | 对接扫码枪，系统在药物入库、发放、回收、配置等需要扫条码的地方，系统可以使用扫码枪进行快速扫描，使系统快速识别药物信息 |
|  |  |  | 对接条码打印机，系统在入库药物时可打印系统为药物自动编制的条码，将条码贴上药盒，支持后续扫码使用 |
|  |  |  | 对接身份证读卡器，智能批量录入受试者，系统进行受试者登记时，系统可以使用身份证读卡器直接采集受试者身份证上的信息并上传至系统中 |
|  | 一体化平台 | 用户首页 | 我的项目：显示当前被授权的项目名称、专业、申办者、当前环节、项目状态及入组比例 |
|  |  |  | 我的待办：当前用户待办事项和已办事项的查看及处理 |
|  |  |  | 我的待办：支持根据业务类别展示待办任务 |
|  |  |  | 我的待办：支持将任务与业务联动，业务完成后对应任务自动标记为已办，并形成已办清单列表 |
|  |  |  | 我的待办：支持待办任务处理跳转功能，点击 “处理” 按钮校验权限后跳转至对应业务处理页面，预加载任务相关数据 |
|  |  |  | 新消息：系统关键节点进行消息自动推送，并可供用户设置为已读状态 |
|  |  | #个人中心（提供视频演示） | 支持查看个人信息、包括登录名、手机号码、用户邮箱、所属角色和创建日期 |
|  |  |  | 支持查看/修改基本资料、包括用户姓名、手机号码、邮箱、性别（男/女）、账号类型（院外/院内） |
|  |  |  | 支持二次验证机制，用户在执行个人信息修改操作时，需通过手机验证码完成身份核验，核验通过后方可解锁修改权限 |
|  |  |  | 支持修改密码 |
|  |  | 后台数据看板 | ▲对系统的重要数据进行统计及展示，主要包括：注册用户/在线用户、应用、角色、数据源的数目（提供软件功能操作界面全屏截图，清晰、无遮挡、无裁剪） |
|  |  |  | 支持各应用用户统计（近七天、近月、近年的登录人次） |
|  |  | 注册/登录 | 多角色用户注册、需填写用户来源（院内或院外）、工牌（如果注册用户来源为院内，需上传工牌高清照片）、申请角色 |
|  |  |  | 多种登录方式配置，用户密码登录、双因子登录和扫描登录 |
|  |  |  | 严格执行防暴力破解机制，连续多次（如 3 次）输入错误密码后，自动锁定账号并限制指定时间内（如 30 分钟）禁止登录，保障系统安全 |
|  |  |  | 通过短信验证码进行重置密码操作 |
|  |  |  | 支持自由切换用户角色，通过角色下拉框，可以切换到当前用户的不同角色，并在不同角色下对相关事项进行处理 |
|  |  |  | 支持自由切换应用，通过应用下拉框，可以切换到当前用户的不同应用，并在不同应用下对相关事项进行处理 |
|  |  | 应用管理 | 支持对应用进行增删改查操作，新建时须填写应用名称、应用描述、状态（启用/禁用） |
|  |  |  | 支持对应用进行资源配置 |
|  |  | #角色管理（提供视频演示） | 支持角色新增、删除与导出操作，可配置角色名称、状态（正常/停用）、绑定应用、绑定用户、角色描述等基础属性 |
|  |  |  | 支持角色状态的启用与停用配置，停用后角色关联权限自动失效，快速管控访问权限 |
|  |  |  | 支持为角色精细化勾选菜单与按钮权限，控制用户可访问的功能页面与可执行操作按钮 |
|  |  |  | 支持批量用户与角色的绑定与解绑操作，一个用户可关联多个角色，权限自动合并 |
|  |  |  | 支持按绑定应用、角色名称、状态等条件快速筛选查询 |
|  |  | 菜单管理 | 支持新建菜单并配置资源，菜单类型可分为目录、菜单和按钮 |
|  |  |  | 支持菜单状态管理，启用/停用菜单权限 |
|  |  |  | 支持菜单权限分配，与应用进行关联绑定 |
|  |  |  | 支持权限标识配置，用于接口和按钮权限校验 |
|  |  | 通知公告 | 支持新增/修改/删除/预览通知公告，通知公告内容公告标题、发布系统、状态（正常/关闭）和公告内容 |
|  |  |  | 支持用户登录系统，弹出通知公告 |
|  |  | #参数管理（提供视频演示） | 支持可通过参数名称、键名、系统内置、创建时间范围组合筛选目标参数 |
|  |  |  | 支持批量新增、删除参数，导出参数列表，以及清理缓存使配置生效 |
|  |  |  | 对单条参数提供独立的修改（编辑键值、备注）和删除（非内置参数）操作 |
|  |  |  | 支持以列表形式展示参数的主键、名称、键名、键值、系统内置属性、备注及创建时间 |
|  |  |  | 支持核心基础参数配置，可对版权信息、系统归属、登录类型、系统名称、系统LOGO 等关键标识类参数进行自定义设置与修改，更新系统登录页面相关信息 |
|  |  | #定时任务（提供视频演示） | 支持WEB界面动态管理定时任务，在线新增、修改、删除任务，无需重启应用即可生效 |
|  |  |  | 支持 CRON表达式配置任务执行周期，提供有效性校验，可预览下次执行时间 |
|  |  |  | 支持任务分组管理，按业务场景归类任务，便于权限与调度隔离 |
|  |  |  | 支持失败与错过执行策略配置，可选立即执行、仅执行最近一次、放弃执行等规则 |
|  |  |  | 支持任务执行日志完整记录，包含日志编号、任务名称、任务组名、调用目标字符串、日志信息、执行状态、执行时间等，便于问题排查 |
|  |  | 系统监控 | 支持监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息 |
|  |  |  | 支持对系统的缓存查询，查看和清理操作 |
|  |  |  | 支持显示当前已登录系统的用户，和强制用户退出系统操作 |
|  | ★配套设备 | 计算资源 | 至少满足未来5年的系统容量需求 |

四、其他要求

★1、工期要求：在采购人无特殊情况按计划执行的基础上，合同签订后60个日历日内完成项目系统试运行版上线，上线后30个日历日内完成系统优化调试和正式上线工作。若上线后30个日历日内未能完成优化调试并正式上线，采购人可视情况要求成交供应商支付违约金，无故推迟完成者，每拖延一天须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，直至系统正式上线。

2、实施要求：在系统部署实施期间，安排项目经理及项目技术负责人不少于3人驻场。

3、★售后服务要求：提供自系统整体验收合格之日起软件及硬件质保（维保）3年，其中硬件部分提供相当于原厂级别的售后质保服务。维保期内更新和维护由供应商完成，采购人不额外支付费用；每年至少开展一次服务满意度问卷调查，服务满意度不低于90% ，否则采购人有权扣除供应商合同总价的3.33%的违约金，从履约保证金中扣除。

3.1 服务范围

成交人需提供包括但不限于以下服务：

（1）7x24小时故障申告与技术支持，并至少提供一名固定的技术人员对接售后服务。

（2）定期远程巡检与健康检查。

（3）现场应急维修与部件更换。

（4）软件系统升级、补丁安装与漏洞修复。

（5）技术资料更新与提供。

（6）日常技术咨询与操作指导。

3.2 服务响应方式

成交人必须提供以下至少三种响应方式：

（1）热线电话： 提供7x24小时专人值守的服务热线；

（2）在线服务： 提供企业微信或钉钉专属群等即时通讯工具，确保工作时间及时响应。

（3）远程诊断： 提供安全、可靠的远程维护账号和手段，用于故障诊断与处理。

（4）现场服务： 在远程无法解决问题时，派遣工程师赴现场处理。

3、验收要求：按照合同签订要求执行；

4、培训要求：

4.1 培训对象与内容：需针对不同角色（如系统管理员、学员）提供差异化培训。内容须全面覆盖系统操作、日常维护、故障诊断与排除及应急预案。

4.2 培训方式与资料：采用“现场集中授课”与“上机实操”相结合的方式。必须提供完整、准确的中文培训资料，包括电子版操作手册、教学视频及实验指导书。

五、采购项目商务要求

1、经验要求：响应人企业在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

2、报价要求：响应人对本项目所有需求内容进行统一报价，报价应为完成“药物临床试验管理平台”所有可能发生的费用。如果评审委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须要出具详细的成本清单、包含供应商的利润分析、成本分析等，且经所有评委一致认可有效，否则按无效报价处理。

★3、付款方式：

3.1、成交通知书发出之后至书面合同签订前，供应商以转账、支票、或者金融机构（外资银行在国内的分支机构除外）出具的书面无条件保函向采购方支付合同总金额的10%作为履约保证金，且履约保函有效期至少应覆盖至本项目维保（质保）期结束；

3.2、项目通过最终验收后，采购人在收到相关凭证材料及发票并满足支付条件后30日内向供应商支付合同金额的100%。

3.3、维保（质保）期满，本合同履行期间供应商无违约行为，供应商履行完成合同约定的所有事项后，向采购人提出申请退还履约保证金，采购人在15日内向供应商退还履约保证金（履约保证金不计利息）。

因财政国库资金支付程序不同于上述支付方式的，按最终用户与成交人协商后的实际支付方式为准。

- 同意采购人以任何形式对报价文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

六、违约责任：

1、成交人提供的“ 药物临床试验管理平台” 不符合合同规定、约定或要求，给采购人造成损失的，成交人应当赔偿损失。

2、如果成交人未能按合同约定的时间、地点提供货物的，采购人可视情况要求成交人支付违约金，无故推迟交货者，每拖延一天须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，直至交付指定货物为止；成交人违约未能提供货物的，违约金为合同金额的10%。

成交人在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。若违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权责令成交人另行赔偿损失。

成交人不能按照合同约定提供货物或无正当理由不供货，给采购人造成损失的，成交人应承担全部责任，对采购人造成损失作出赔偿；严重者采购人有权以书面形式通知成交人终止合同。

3、如果采购人发出赔偿通知后30天内，响应人未作答复，上述赔偿应视为被成交人接受。采购人将依据合同约定向成交人追讨赔偿。

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

响应人须按本竞谈文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制（每份内页须按顺序加注页码），以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.响应人应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，每一信封封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收件人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：填写竞谈文件第一章“竞谈邀请函”中写明的项目名称 响应人名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目竞谈评审会议之前不得启封

- 响应人应编制响应文件正本一份和副本贰份，响应文件的副本可采用正本的复印件，并在封面及骑缝均加盖鲜章。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。

- 对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应人承担。

- 响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应人鲜章。

### （二）对响应文件投递的要求

### 响应人应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达我院指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

- 响应人在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按竞谈文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

- 在响应文件提交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

- 不接受《竞谈邀请函》中规定外的响应文件递交形式。

- 响应人所提交的响应文件在竞谈评审会议结束后，无论竞谈结果与否都不退还。

### （四）样品（如有）

- 本项目如要求提交样品的，我院在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 由于我院存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关响应人在参与本项目竞谈评审会议结束后当日内主动取回，否则视同响应人不再认领，我院有权进行处理。

- 响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

三、竞谈评审会议和评审原则

（一）组织竞谈评审会议

1.报名结束后采购人组织竞谈评审会议。响应人不足3家的，不得组织竞谈评审会议。

2.根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，本项目有二次报价（方案）环节，最终报价方案以现场竞谈的二次报价（方案）为准。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合竞谈文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应人应具备以下条件：（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 竞谈评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（响应人无需提供证明资料，以评审会议现场查询结果为准） |
| 3 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） |
| 4 | 响应人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。 |
| 5 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。（出具有效的加盖公章声明函）。 |
| 6 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（响应人出具有效的承诺函并加盖公章） |
| 7 | 已成功报名本项目。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价，单价也未超过实付单价。 ②对本项目的全部内容进行响应报价。 ③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应人报价的，或报价虽明显低于其他通过符合性审查响应人报价，但响应人能够提供证明其诚信履约且不影响服务质量的书面说明等相关证明材料的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 4 | 响应文件按照竞谈文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本竞谈文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守竞谈文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 本竞谈文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足竞谈文件“★”号条款要求 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9、分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及最终报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（21%） | 技术评分（59%） | 价格得分（20%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100分 | 21分 | 59分 | 20分 |

- 商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（21分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系认证情况 | 3分 | 拥有以下证书的，每提供一项得1分，最高得3分： （1）质量管理体系认证证书； （2）信息技术服务管理体系认证证书； （3）信息安全管理体系认证证书。 注：响应人需提供有效的证书复印件加盖公章，不提供不得分。若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。 |
| 同类型项目业绩 | 10分 | 1.具有近三年（2023年1月1日起，以合同签订时间为准）本项目相关案例，每个案例得1分，最高6分。（需提供合同复印件并加盖响应人公章，否则不计分）。 2.以上案例完成了项目验收的，提供项目验收单（或者验收报告、验收证明类）复印件（包含采购方盖章），每提供一个得1分，最高4分。备注：同一招标人（采购人）业绩提 供多份的，仅按一项有效业绩认定。 |
| 驻场技术团队及人员实力 | 8分 | 一、本项目的团队配备驻场项目经理1名，项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试任意中级及以上专业资格证书。 以上每提供1个证书或证明计2分，最多计4分。 （1.响应人出具承诺函并加盖公章：驻场项目经理在项目验收完成前在医院驻场办公，办公时间与医院同步；2.需提供投标单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明，加盖响应人公章。以上2点需同时满足，否则不计分。） 二、本项目的团队配备驻场技术负责人2名（不可与项目经理为同一人），技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试任意中级及以上专业资格证书。 以上每提供1个证书或证明计2分，最多计4分。 （1.响应人出具承诺函并加盖公章：驻场技术负责人在项目验收完成前在医院驻场办公，办公时间与医院同步；2.需提供投标单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明，加盖响应人公章。以上2点需同时满足，否则不计分。） |

（3）技术评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

技术评审表（59分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应程度 | 29分 | 完全符合竞谈文件技术要求中所有条款（其中要求演示部分不参与本部分评审）且没有负偏离的得29分；低于响应文件要求的（负偏离）按照以下原则扣分： 1、标注带 “▲”参数为重要参数（共24项），完全满足要求的得12分，每有一项满足或正偏离要求的得0.8分，最高得19.2分。 2、非“▲” 内容为一般参数，完全满足要求的得9.8分；如有不满足（负偏离）要求的，每条扣0.2分，直至本项扣完为止。 技术文件中有明确要求的按要求提供相关证明材料。带“▲”参数和一般参数，均提供软件功能操作界面全屏截图(包括不限于:界面元素、参数选项、操作入口。均需清晰完整、无遮挡、无裁剪)，未按要求提供相关证明材料或虽提供但无法证明的，则视为负偏离。 |
| 系统演示 | 12分 | 响应方通过视频演示的方式，对真实系统（DEMO原型/开发版/正式版）进行操作演示（此部分独立评分，不纳入技术参数响应情况评分）。要求演示内容必须为真实系统操作，不得使用PPT或静态页面；需提供实际系统的视频演示（演示视频以U盘形式，随同响应文件一起提交），提供视频总时长不超过20分钟。 响应人依次对“详细功能要求”中带“#”号的需求（共15项）进行演示。具体评分标准如下： （1）演示内容完全覆盖上述5个模块功能（共15项），系统界面友好、操作流畅；业务流程逻辑清晰、数据联动正常，得12分； （2）演示内容基本覆盖5个模块功能（共15项，可缺1-2项），系统运行基本流畅；核心功能满足使用需求，偶有轻微瑕疵但不影响演示效果，得8分； （3）演示内容部分覆盖（共15项，缺3-4项）；存在功能缺失或操作不流畅，但不影响核心功能演示，得4分； （4）严重缺失（共15项，缺5项及以上）；或使用PPT代替原型演示；或关键功能无法演示，不得分 |
| 总体解决方案 | 7 | 响应人充分理解“用户需求书”，提出合理的总体解决方案方案包括但不限于：①对项目建设背景的理解及认识；②系统建设标准及设计原则； ③系统建设思路及系统架构图；④系统功能设计等。 （1）方案内容表述完整、科学、可行，能完全满足或优于用户需求，得7分； （2）方案内容基本完整、可行，基本满足用户需求，得5分； （3）方案内容存在缺漏，部分满足用户需求，得3分； （4）方案内容不够合理，与用户需求存在较大差距，得1分； （5）未提供方案或方案内容严重不满足用户需求，得0分。 |
| 实施方案 | 7分 | 响应人根据项目的需求和进度安排编制实施方案，实施方案需包括：①人员配备；②人员分工；③质量保证措施；④进度计划；⑤系统功能开发、安装调试、验收等节点 （1）方案内容表述完整、科学、可行，能完全满足或优于用户需求，得7分； （2）方案内容基本完整、可行，基本满足用户需求，得5分； （3）方案内容存在缺漏，部分满足用户需求，得3分； （4）方案内容不够合理，与用户需求存在较大差距，得1分； （5）未提供方案或方案内容严重不满足用户需求，得0分。 |
| 售后服务与技术培训方案 | 4分 | 根据响应人提供的售后服务方案，售后服务方案需包括：①保障服务安排；②人员培训及计划；③维护维修方案及响应时间（含售后服务人员配备）；④解决问题的方法及措施 （1）售后服务方案完善全面，培训计划及安排全面合理，内容条理清晰、针对性强、操作性与可行性高，能完全满足或优于采购人需求的，得4分； （2）售后服务方案较为完善，培训计划及安排较为全面，内容条理较清晰、具有一定针对性，基本能满足采购人主要需求的，但存在瑕疵的，得3分； （3）售后服务方案不够完善，培训计划及安排不够全面，内容条理性一般、针对性不足，与采购人实际需求存在较大差距的，得2分； （4）售后服务方案存在明显缺陷，培训计划及安排内容条理不清、缺乏针对性或操作性的，得1分； （5）未提供方案，或提供的方案与采购人实际要求严重不符的，得0分。 |

（4）价格评分（20分）：以项目报价作为价格评分的评审依据。满足采购文件要求且最终报价最低的价格为评分基准价，价格得分＝（评分基准价/最终报价）*20，保留两位小数）。

10.综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W      某个响应人的综合得分；

C      某个响应人的价格得分；

T      某个响应人的技术评审得分；

M      某个响应人的商务评审得分；

（注： S、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、发布成交结果

采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：招投标与采购管理办公室

质疑接收机构地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心（原威力斯大楼）906室

质疑接收机构电话： 020-81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

七、合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

委托方（甲方）：中山大学孙逸仙纪念医院

住所地：广州市沿江西路107号

法定代表人：陈样新

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人

项目负责人

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：传真：

电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规，甲方委托乙方提供中山大学孙逸仙纪念医院【】项目。经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1、总则

1.1本合同双方必须遵守国家颁布的相关法律法规，并各自履行应负的全部责任。

1.2下列文件均为本合同不可分割部分，且优先解释顺序如下：

□  补充协议；

□  成交通知书；

□  采购文件；

□  响应文件；

□  合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

□  双方约定属于本合同的其他文件。

1.3甲方保证按照合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项。

1.4本软件是甲方为（【】项目）而委托乙方开发。该软件的主要功能和目的是通过数字化全流程管理，保障数据真实完整合规、提升试验效率、降低风险与成本。【】

1.5软件升级的目标

软件整体功能符合甲方所描述的中山大学孙逸仙纪念医院【】项目）项目的要求，软件应符合中山大学孙逸仙纪念医院信息系统技术标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。

1.6 项目工期：自合同双方签约之日起【以响应文件为准】个月内完成开发、对接、调试、验收。

2、维护服务

1）本条款所界定的售后服务是指乙方在本项目实施过程中提供给甲方的服务，包括“软件系统”实施方案的制定、初始化、安装、培训等。

2）软件系统在免费保修期内，原有软件模块功能均享受免费升级服务。

3、服务内容

4、服务范围

- 乙方为甲方提供的【】项目）项目服务范围包括但不限于：

1）稳定运行保障：保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

2）系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误及时完成修复。

3）系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。

4）新增、修改部分与原各系统无缝连接、能确保系统稳定、安全运转的各软件接口方案。

5）新增功能需求：在系统结构允许的范围内，根据医院管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和代码修改。

6）实施培训：要求提供针对系统管理员和关键用户的至少三场有针对性的培训，同时提供培训视频和操作手册。

5、项目实施及售后服务要求

（1）实施交付周期：在甲方无特殊情况按计划执行的基础上，合同签订后60个日历日内完成项目系统试运行版上线，上线后30个日历日内完成系统优化调试和正式上线工作。若上线后30个日历日内未能完成优化调试并正式上线，甲方可视情况要求成交供应商支付违约金，无故推迟完成者，每拖延一天须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，直至系统正式上线。

（2）售后服务要求：提供自系统整体验收合格之日起软件及硬件质保（维保）3年，其中硬件部分提供相当于原厂级别的售后质保服务。维保期内更新和维护由乙方完成，甲方不额外支付费用；每年至少开展一次服务满意度问卷调查，服务满意度不低于90% ，否则甲方有权扣除供应商合同总价的3.33%的违约金，从履约保证金中扣除。

6.项目验收

6.1软件通过试运行后，乙方应以书面形式向甲方递交验收申请书，甲方在收到验收申请书的10个工作日内组织项目验收。

6.2项目验收内容包括但不限于各里程碑的交付物，验收标准包括但不限于：项目实现开发目标；软件系统通过试运行且运行稳定；软件系统功能完整且符合《需求规格说明书》要求；各里程碑交付物完整，满足软件系统正式运行要求。

6.3项目全部内容通过验收，经甲方认可并出具验收合格证明，视为验收合格。

6.4如属于乙方原因致使软件未通过验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限30个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

6.5如属于甲方原因致使软件未通过验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在5个工作日内排除故障，再进行验收。

6.6建设单位将验收相关材料报智慧医院建设部网络中心审核，网络中心对项目建设情况进行审查，并组织竣工验收。项目通过竣工验收后，网络中心出具验收合格证明，视为竣工验收合格。

7.知识产权和使用权

7.1乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。

7.2乙方在履行本合同过程中所创造产生的有关本合同项下知识产权，包括但不限于软件著作权、技术专利权、设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、程序源代码以及其他技术文档，由甲方依法所有。软件免费维护期结束后，甲方可根据实际需求修改系统、扩充功能，乙方应提供必要的协助配合，乙方对因甲方修改系统所造成的问题和损失不承担任何责任。

7.3甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

8、保密原则

项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。乙方不得以在软件系统中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。

9、付款条款

根据竞谈文件要求执行。

10、不可抗力

10.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速合同的实施，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11.侵权赔偿

11.1乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方负责对由此而引起的任何仲裁、诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关仲裁、判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉求，甲方将及时通知乙方，并对乙方处理该诉求提供合理的帮助。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权直接应诉或进行和解，所发生的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、赔偿金等一切费用均由乙方承担。

11.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

11.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，经甲方书面同意后乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或取得必要的相关授权以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

12.违约和赔偿责任

12.1乙方违约

乙方提供的“********”（以下简称系统）不符合合同约定或要求，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

- 如果乙方逾期超过30日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，甲方可视情况要求乙方支付违约金，无故推迟交货者，每拖延一天须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，直至交付指定系统为止；系统不符合合同规定的，违约金为合同金额的5%；违约未能提供系统的，违约金为合同金额的10%。

乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。若违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。

乙方不能按照合同约定提供货物或无正当理由不供货，给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任，对甲方造成损失作出赔偿；严重者甲方有权以书面形式通知乙方终止合同。

（2）如果甲方发出赔偿通知后30天内，乙方未作答复，上述赔偿应视为被乙方接受。甲方将依据合同约定向乙方追讨赔偿。

（3）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

12.2甲方违约

甲方逾期超过30日仍未向乙方支付相应阶段服务费或退还履约保证金的，甲方违约责任如下：

（1）乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的软件价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

12.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

13、双方的其他责任与权利

# 13.1甲方权利和义务

（1）在项目维护过程中，甲方应给予充分的合作。甲方应委派业务能力强的专人参与乙方工作。

（2）对于实施和维护所需要的硬件等资源，甲方应给予保证，凡由硬件和相关资源问题造成的进度延误及其他责任应由甲方负责。

（3）对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期15日内更换，如未及时更换，甲方可向乙方索赔，索赔金额参考条款12.1（1）；

（4）如乙方派出员工人数达不到合同规定人数，甲方有权扣减空缺人员相应费用，并要求乙方立即补充人员；

13.2乙方权利和义务

（1）根据有关法律法规及本合同的约定，制订服务管理制度，编制服务年度计划，并经甲方审定后实施；

（2）未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包项目内容。乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关档案资料；

（3）负责对各岗位员工进行业务培训，有相应的培训计划，培训授课材料交甲方查验；

（4）在日常维护过程中发生的事故应及时告知甲方；设施需要维修、保养的，应事先告知甲方；

（5）本合同终止时，乙方必须向甲方移交维护服务的全部档案资料及属于甲方的物资。

（6）甲方按照响应书中的质量标准予以检查和考核，根据检查或考核结果，评价乙方的工作情况。

（7）乙方员工遵守甲方的规章制度、安全保密要求。

（8）乙方对其员工在合同期间违反甲方的有关规定，造成甲方损失的，经甲方出具相关证明材料后，由乙方承担全部赔偿责任。

（9）甲方对乙方提交的服务管理制度、年度计划的不合理部分提出调整意见后，乙方应无条件执行；否则，由此增加的费用由乙方承担；

（10）采购文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

14、合同终止

如果一方未能履行协议规定，并在收到对方违约书面通知书后在x天后仍未能未作出书面答复，另一方可立即终止本合同。

15、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行协议其余部分。

16.通知与送达

双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

17、生效

本合同正本一式6份，具有同等法律效力，甲方执4份，乙方执2份。合同经双方法人代表或授权代表签字单位盖章后生效，协议签署日期以较迟签注的日期为准。本合同未尽事宜，由双方协商处理。本项目的招响应文件与本合同同时执行，二者如有抵触，以本合同为准。本合同附件作为本合同的有效组成部分存在。

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院         乙方：

地址：广州市越秀区沿江西路107号     地址：

附件：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

邮政编码：                           邮政编码：

开户银行：                           开户银行：

帐号： 							     帐号：

盖章：                               盖章：

日期：                               日期：

第五章  响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

- 响应人应仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

- 按照采购文件的要求编制响应文件，对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于采购文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了采购文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

中山大学孙逸仙纪念医院

***********  项目

响 应 文 件

(正本/副本）

公司名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价………………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查…………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

特别提示与要求：

1.请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2.响应人所递交的所有资料，要求加盖响应人公章。

- 报价表

（一）首次报价表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应公司： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

| 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院**********项目 | 大写： 小写： |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

3、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

4、总报价须用文字和数字两种方式表示，总报价大小写不一致，以大写为准。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）二次报价（方案）响应表

（此表提前签字盖章，竞谈会议当天再交）

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应公司： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

| 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中山大学孙逸仙纪念医院**********项目 | 大写： 小写： |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

3、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

4、总报价须用文字和数字两种方式表示，总报价大小写不一致，以大写为准。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

- 资格审查

（一）资格审查证明资料

1、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院***采购 项目的竞谈邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目竞谈文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(8)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、营业执照副本（复印件）

（提供复印件,并加盖供应商公司公章。如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书。）

三、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | ①响应报价未超过本项目最高限价 ②对本项目的全部内容进行响应报价 ③响应报价不低于成本价,且是唯一确定的 | □通过 □不通过 | / |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章的原件[格式详见“1、法定代表人（负责人）证明书”及“2、法定代表人（负责人）授权委托书”] | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3、响应承诺函”） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 按照采购文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本采购文件中已明确要求不得擅自删改的部分。 | □通过 □不通过 | / |
| 本公开采购文件中的“★”号条款要求 | 响应方案一一满足采购文件“★”号条款要求（格式详见“3、响应承诺函”） | □通过 □不通过 | 见“3、响应承诺函” |
| 其他 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 | □通过 □不通过 | 见“3、响应承诺函” |

备注：

1、以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2、响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）符合性审查证明资料

1、法定代表人（负责人）证明书

（适用于非自然人响应人）

中山大学孙逸仙纪念医院：

________现任我单位________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：____   年龄：____  身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

2、法定代表人（负责人）授权委托书

（如适用)

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：  （法定代表人姓名）  代表     （公司全称）     授权  （姓名、职务）  为我司的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我司参与本项目报名响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自签字之日起生效，特此声明。

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3、响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵方（项目名称/项目编号：       )的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本   份，副本   份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起九十天，成交人响应有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺能够完全对采购文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：

★1、配套设备-计算资源：至少满足未来5年的系统容量需求

★2、工期要求：在采购人无特殊情况按计划执行的基础上，合同签订后60个日历日内完成项目系统试运行版上线，上线后90个日历日内完成系统优化调试和正式上线工作。若上线后90个日历日内未能完成优化调试并正式上线，采购人可视情况要求我方支付违约金，无故推迟完成者，每拖延一天须向采购人支付合同金额的5‰的违约金，直至系统正式上线。

3、★售后服务要求：提供自系统整体验收合格之日起软件及硬件质保（维保）3年，其中硬件部分由原厂商提供售后质保服务。维保期内更新和维护由供应商完成，采购人不额外支付费用；每年至少开展一次服务满意度问卷调查，服务满意度不低于90% ，否则采购人有权扣除我方合同总价的3.33%的违约金，从履约保证金中扣除。

★4、付款方式：

4.1、合同生效后5个工作日内，我方以转账、支票、或者金融机构（外资银行在国内的分支机构除外）出具的书面无条件保函向采购方支付合同总金额的10%作为履约保证金，且履约保函有效期至少应覆盖至本项目维保（质保）期结束；；

4.2、项目通过最终验收后，采购人在收到相关凭证材料及发票并满足支付条件后30日内向我方支付合同金额的100%。

4.3、维保（质保）期满，本合同履行期间我方无违约行为，我方履行完成合同约定的所有事项后，向采购人提出申请退还履约保证金，采购人在15日内向我方退还履约保证金（履约保证金不计利息）。

因财政国库资金支付程序不同于上述支付方式的，按最终用户与我方协商后的实际支付方式为准。

6、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

7、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

我方承诺在本次采购活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审项 | 评审细则 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理体系认证情况 | 拥有以下证书的，每提供一项得1分，最高得3分： （1）质量管理体系认证证书； （2）信息技术服务管理体系认证证书； （3）信息安全管理体系认证证书。 注：响应人需提供有效的证书复印件加盖公章，不提供不得分。若所提供的证书认证范围与本项目无关的，不得分。 | 见响应文件第( )页 | （）分 |
| 驻场技术团队及人员实力 | 一、本项目的团队配备驻场项目经理1名，项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试任意中级及以上专业资格证书。 以上每提供1个证书或证明计2分，最多计4分。 （1.响应人出具承诺函并加盖公章：驻场项目经理在项目验收完成前在医院驻场办公，办公时间与医院同步；2.需提供投标单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明，加盖响应人公章。以上2点需同时满足，否则不计分。） 二、本项目的团队配备驻场技术负责人2名（不可与项目经理为同一人），技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试任意中级及以上专业资格证书。 以上每提供1个证书或证明计2分，最多计4分。 （1.响应人出具承诺函并加盖公章：驻场技术负责人在项目验收完成前在医院驻场办公，办公时间与医院同步；2.需提供投标单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明，加盖响应人公章。以上2点需同时满足，否则不计分。） | 见响应文件第( )页 | （）分 |
| 同类业绩 | 1.具有近三年（2023年1月1日起，以合同签订时间为准）本项目相关案例，每个案例得1分，最高6分。（需提供合同复印件并加盖响应人公章，否则不计分）。 2.以上案例完成了项目验收的，提供项目验收单（或者验收报告、验收证明类）复印件（包含采购方盖章），每提供一个得1分，最高4分。备注：同一招标人（采购人）业绩提 供多份的，仅按一项有效业绩认定。 | 见响应文件第( )页 | （）分 |

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

- 请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

- 本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

- 本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

- 承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）商务评审证明资料（如有）

1、响应人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  |  | 电话/技术职称 |  |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  |  | 电话/职务 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  |  |  | 登记机关 |  |
| 邮编 |  | 联系电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 (单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、图片描述：经营场所、主要或关键货物介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如响应人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、企业股东构成情况表（如有）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.响应人必须如实填写股东构成情况，具体信息情况须与“国家企业信用信息公示系统”网站查询的信息一致。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

3、获得的管理体系认证情况（如有）

（与软件开发相关的）

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写获得的体系认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过管理体系认证证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；

3.凡证书认证范围与软件开发无关的，一律不得分。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

4、软件的著作证书（如有）

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日 |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.响应人应如实填写获得的软件的著作权证书情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过软件的著作权证书，请在上表后附认证证书复印件并加盖公章；

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

5、同类项目业绩（如有）

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称 | 合同标的内容 | 签约日期 | 合同总价 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应如实填写同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，响应人承接同类项目业绩。提供合同关键页的复印件或扫描件作为证明材料（必须能够体现项目具体服务内容），加盖响应人公章。证明文件不符合要求或未提供不得分。同一客户单位不重复计分。

3.如果响应人没有同类项目业绩或用户单位好评的，请在上表正文内容第一行填写“无”。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

6．拟派往本项目的驻场人员情况表

6.1 驻场成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 技术职称/执业/职业资格 | 从事相关工作年限 | 在本项目中拟担任工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

6.2项目经理资质证书（如有）

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| 年月日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

6.3项目人员资质证书（不含项目经理）（如有）

| 成员姓名 | 颁发日期 | 证书名称 | 颁发机构 | 等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年月日 |  |  |  |  |
|  | 年月日 |  |  |  |  |
|  | 年月日 |  |  |  |  |
|  | 年月日 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

7、其他相关证明材料

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 完全符合竞谈文件技术要求中所有条款（其中要求演示部分不参与本部分评审）且没有负偏离的得29分；低于响应文件要求的（负偏离）按照以下原则扣分： 1、标注带 “▲”参数为重要参数（共24项），完全满足要求的得12分，每有一项满足或正偏离要求的得0.8分，最高得19.2分。 2、非“▲” 内容为一般参数，完全满足要求的得9.8分；如有不满足（负偏离）要求的，每条扣0.2分，直至本项扣完为止。 技术文件中有明确要求的按要求提供相关证明材料。带“▲”参数和一般参数，均提供软件功能操作界面全屏截图(包括不限于:界面元素、参数选项、操作入口。均需清晰完整、无遮挡、无裁剪)，未按要求提供相关证明材料或虽提供但无法证明的，则视为负偏离。 | □有 无 自评分（ ） | 见响应文件（ ）页 |
| 2 | 系统演示 | 响应方通过视频演示的方式，对真实系统（DEMO原型/开发版/正式版）进行操作演示（此部分独立评分，不纳入技术参数响应情况评分）。要求演示内容必须为真实系统操作，不得使用PPT或静态页面；需提供实际系统的视频演示（演示视频以U盘形式，随同响应文件一起提交），提供视频总时长不超过20分钟。 响应人依次对“详细功能要求”中带“#”号的需求（共15项）进行演示。具体评分标准如下： （1）演示内容完全覆盖上述5个模块功能（共15项），系统界面友好、操作流畅；业务流程逻辑清晰、数据联动正常，得12分； （2）演示内容基本覆盖5个模块功能（共15项，可缺1-2项），系统运行基本流畅；核心功能满足使用需求，偶有轻微瑕疵但不影响演示效果，得8分； （3）演示内容部分覆盖（共15项，缺3-4项）；存在功能缺失或操作不流畅，但不影响核心功能演示，得4分； （4）严重缺失（共15项，缺5项及以上）；或使用PPT代替原型演示；或关键功能无法演示，不得分。 | □有 □无 自评分（ ） | 见响应文件（ ）页 |
| 3 | 总体解决方案 | 响应人充分理解“用户需求书”，提出合理的总体解决方案方案包括但不限于：①对项目建设背景的理解及认识；②系统建设标准及设计原则； ③系统建设思路及系统架构图；④系统功能设计等。 （1）方案内容表述完整、科学、可行，能完全满足或优于用户需求，得7分； （2）方案内容基本完整、可行，基本满足用户需求，得5分； （3）方案内容存在缺漏，部分满足用户需求，得3分； （4）方案内容不够合理，与用户需求存在较大差距，得1分； （5）未提供方案或方案内容严重不满足用户需求，得0分。 | □有 □无 自评分（ ） | 见响应文件（ ）页 |
| 4 | 实施方案 | 响应人根据项目的需求和进度安排编制实施方案，实施方案需包括：①人员配备；②人员分工；③质量保证措施；④进度计划；⑤系统功能开发、安装调试、验收等节点 （1）方案内容表述完整、科学、可行，能完全满足或优于用户需求，得7分； （2）方案内容基本完整、可行，基本满足用户需求，得5分； （3）方案内容存在缺漏，部分满足用户需求，得3分； （4）方案内容不够合理，与用户需求存在较大差距，得1分； （5）未提供方案或方案内容严重不满足用户需求，得0分。 | □有 □无 自评分（ ） | 见响应文件（ ）页 |
| 5 | 售后服务与技术培训方案 | 根据响应人提供的售后服务方案，售后服务方案需包括：①保障服务安排；②人员培训及计划；③维护维修方案及响应时间（含售后服务人员配备）；④解决问题的方法及措施 （1）售后服务方案完善全面，培训计划及安排全面合理，内容条理清晰、针对性强、操作性与可行性高，能完全满足或优于采购人需求的，得4分； （2）售后服务方案较为完善，培训计划及安排较为全面，内容条理较清晰、具有一定针对性，基本能满足采购人主要需求的，但存在瑕疵的，得3分； （3）售后服务方案不够完善，培训计划及安排不够全面，内容条理性一般、针对性不足，与采购人实际需求存在较大差距的，得2分； （4）售后服务方案存在明显缺陷，培训计划及安排内容条理不清、缺乏针对性或操作性的，得1分； （5）未提供方案，或提供的方案与采购人实际要求严重不符的，得0分。 |  |  |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

备注：

1、请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

4、本自查表不得擅自删改。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

（二）技术评审证明资料（如有）

1.1、响应人对“用户需求书-三、用户技术”中带▲重点技术参数（共xx条）的响应情况

致：中山大学孙逸仙纪念医院

我公司参加贵方组织的（项目名称/项目编号：       )的响应，我公司向贵方郑重承诺:我方承诺在“重点技术参数的响应情况自查表”里勾选的信息及提供的证明材料，均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则我公司须承担由此带来的法律责任和相关费用。

| 重点技术参数的响应情况自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 响应情况 |  |
| 1 |  | 是否响应 | 见第（）页 |
|  |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 2 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 3 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 4 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 5 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 6 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |
| 7 |  | 响 应 不响应 | 见第（）页 |

备注：

1、请在表格下方附上承诺函（格式自拟）或相关证明资料【按用户需求书中要求提供】，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

4、本自查表不得擅自删改。

1.2、对“用户需求书-三、用户技术”中的不带▲的一般技术需求内容的符合性（如有）

致：中山大学孙逸仙纪念医院

我公司参加贵方组织的（项目名称:      项目编号：       )的响应，我公司向贵方郑重承诺:我方承诺在“需求内容响应表”里勾选的信息，均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则我公司须承担由此带来的法律责任和相关费用。

| 序号 | 模块 | 需求内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 响应 不响应 |
| 2 |  |  | 响应 不响应 |
| 3 |  |  | 响应 不响应 |
| 4 |  |  | 响应 不响应 |

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

2、总体解决方案

（格式内容自拟）

针对本项目的需求制定总体解决方案，按照实际情况自行拟写，内容包括：（1）对项目建设背景的理解及认识；（2）系统建设标准及设计原则；（3）系统建设思路及系统架构图；（4）系统功能设计等。

3、实施方案

（格式内容自拟）

针对本项目的需求制定实施方案，按照实际情况自行拟写，内容包括：：①人员配备；②人员分工；③质量保证措施；④进度计划；⑤系统功能开发、安装调试、验收等节点

- 4、售后服务方案

（格式内容自拟）

针对本项目的需求制定售后服务方案，按照实际情况自行拟写，内容至少包括：①保障服务安排；②人员培训及计划；③维护维修方案及响应时间（含售后服务人员配备）；④解决问题的方法及措施等。