1、项目概述

此次的护理系统维保项目是指以中山大学孙逸仙纪念医院（南院、北院）的护理信息管理系统为期壹年的维护与保养服务。通过对软件的标准化维护，帮助医院正确使用、管理和维护应用软件，解决应用运行过程中出现的问题，保证应用正常稳定运行。

1.1 维保服务范围包括：

1)病区管理子系统

2)护理病历子系统

3)电子交班子系统

4)护理智能提醒与预醒

5)排班管理子系统

6) 护理工作量子系统

7)护理人员档案管理子系统

8)护理质量管理、质量指标体系子系统

9)统计报表子系统

10)基础管理模块子系统

11)移动护理子系统

12)临床移动护理系统与现有相关系统的接口等

1.2 维护内容

1)完善性维护

主要包括：在现有功能模块基础上，完善现有功能所进行的维护，以及用户功能培训等。

2)错误修正性维护

主要包括：甲方在应用乙方提供的软件产品的过程中发现错误，及时记录应用环境及操作过程，乙方服务人员进行相关错误的确认与修复。

3)日常维护

主要包括：日常使用问题解决、用户培训等。

2、项目要求

2.1 “护理系统维保项目”内容包括但不限于：

全年内电话7天*24小时响应。班外时间（含节假日）出现故障，电话/远程无法解决，本地维护工程师应在2小时内到达现场进行处理，负责院方使用的软件产品的正常使用及系统安全。

护理信息管理系统的日常检查维护及各系统接口维护。

护理信息管理系统的报表维护。

系统故障处理。

对护理信息管理系统运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。

将院方维护需求分为：简单、中等难度、复杂、紧急四个级别。简单问题应在3个工作日内修改完成；中等难度问题应在7工作日内修改完成；复杂问题原则上10个工作日内修改完成，有特殊情况应及时反馈与院方，共同讨论问题的修改计划；紧急问题应立刻进行修改，在最短时间内提供升级包。

定期电话回访、记录使用情况和客户意见。

责任工程师一个季度不小于1次主动上门免费检修服务。

1.	服务内容

维保服务包括“软件系统”实施方案的制定、初始化、安装、培训等，“临床与移动护理系统”维保服务包括：

1、稳定运行保障：保证在用各系统及其功能的完整性及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

2、系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误及时完成修复。

3、数据错误修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。

4、接口维护：保障现有接口的稳定运行。

5、功能调整：在上述分系统范围内，根据医院管理和业务变化做出必要的护理表单变更、报表新增、流程调整和代码修改。

6、实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作，提供包括临床与移动护理系统的培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。培训内容与课程要求：提供医院临床与移动护理系统操作、使用和维护培训。

环境巡查；

检查SQL Server（MSSQLSERVER）服务状态

检查SQL Server代理服务状态

检查中间层服务器运行状态

检查护理数据库

检查中间层IIS运行状态

检查作业运行状态

检查数据库及中间层日志

系统问题处理；

处理用户提到的故障

检查故障客户端日志是否有报错信息

检查故障工作量网络环境以及网络质量

处理数据作业运行故障；

处理护理中间层应用故障；

3、服务方式

3.1 电话服务：开通服务热线电话，并通过电话给采购人提供支持和帮助；

3.2 远程服务：开通网络交流服务，所有系统用户可以通过即时通讯方式与远程服务支持工程师进行交流，及时解决问题；

3.3 专家支持：中标人需组织一个富有实际经验的专家团队，出现疑难问题时，由专家进行会诊，提出妥当的解决方案；

3.4 现场服务：远程服务无法解决问题时需要到场解决。

4、商务要求

4.1建立相关报告及记录，定期交付采购人存档及审查；

4.2非驻点时间提供7×24小时技术支持，系统灾难发生时，做到立即响应，工程师半小时响应，3小时内处理完成；承诺时间内到达现场，及时处理，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。