公开询价文件

项目编号：XJ-202605

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测服务（二次）

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年7月

特别提示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开询价邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测服务（二次）开展公开询价采购活动，欢迎符合条件的供应商参加响应报价。

- 项目编号：XJ-202605

- 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测服务（二次）

- 三、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院

四、采购方式：公开询价

五、采购最高限价：

1、最高限价：人民币52,960.00元。

2、报价要求：响应报价不得高于最高限价。

3、资金来源：单位自有资金。

六、项目基本情况：

1、项目内容：包括但不限于对门楼文物建筑进行主体沉降及水平位移监测。水平及沉降基准点埋设，门楼水平位移及竖向位移（沉降）监测。

2、项目服务期：预计监测14个月。

3、监测频率：前2个月按每15天监测一次，根据监测结果分析，若监测结果稳定，后续按每3个月监测一次，首次监测连续监测三次取平均值作为初始值，监测次数暂定8次，最终按实际监测次数为准。

4、其他要求：

（1）供应商须对本项目的全部内容进行报价，不得修改工程量清单内容，如有缺漏或超出最高限价，将导致报价无效。

（2）按国家、省、市相关规范要求进行监测，包括但不限于沉降与水平位移基准点埋设、监测点埋设，精密水准测量和资料整理与提交等。

（3）按照规范要求，监测精度采用二等。

（4）监测服务完成后15日内提交监测报告。

5、监测点平面布置图

七、供应商资格要求（资料均应加盖鲜章）：

1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

2、具有质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围含水平位移、垂直位移/竖向位移/沉降监测。

3、自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），至少完成过1个合格的同类项目业绩。提供该业绩验收资料及合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。

4、拟派项目负责人具有测绘工程专业中级工程师及以上职称。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。

八、报名资料提交的相关事项

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：******（项目名称）。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2026年8月12日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见公开询价文件“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人在采购过程中相关资料及答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

九、采购人联系方式

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室

5、邮编：510120

十、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十一、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年8月14日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见公开询价文件“附件二：响应文件格式模板”编制要求。

2、供应商除提供纸质响应文件外，还需提供响应文件正本的盖章扫描PDF电子文件。电子文件需拷至U盘，与响应文件一同递交。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。

4、采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。所有递交的材料均不予退还。

十二、公开询价环节：

1、询价时间待定，根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席。

2、查验报价文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。

3、本项目采用最低价成交。

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年8月10日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开询价）

项目名称：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 一、供应商营业执照

注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

附件二

响

应

文

件

格

式

模

板

中山大学孙逸仙纪念医院

******（项目名称）

响

应

文

件

(正本□/副本□）

公司名称（盖章）:

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联 系 人：

联系方式：

联系人邮箱：

联系地址：

日    期：

响应文件目录

一、报价函

（一）报价函……………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………第（  ）页

二、资格审查资料

（一）营业执照…………………………………………………………第（  ）页

（二）CMA计量认证证书………………………………………………第（  ）页

（三）同类业绩…………………………………………………………第（  ）页

（四）项目负责人职称…………………………………………………第（  ）页

三、法定代表人证明书………………………………………………………第（  ）页

四、法人授权委托书…………………………………………………………第（  ）页

注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。

2.供应商所递交的所有资料，必须加盖供应商公章。

一、报价函

（一）报价函

中山大学孙逸仙纪念医院：

- 1、经研究******（项目名称）项目的公开询价文件，我方作为报价响应人，愿按照公开询价文件所有要求，以监测服务费大写：人民币       ；小写：¥     元进行报价，承接上述服务项目。

2、报价文件有效期为递交文件之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

法定代表人或授权代表：（签字）

报价单位名称：（盖章）

报价日期：

（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 点数 | 监测次数(次） | 综合单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测点埋设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平&沉降基准点 | 点 | 3 | / |  |  |
| 2 | 周边建筑物水平&竖向位移 | 点 | 8 | / |  |  |
| 二 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平&高程基准网点监测 | 点·次 | 3 | 6 |  |  |
| 2 | 周边文物建筑水平位移监测 | 点·次 | 8 | 8 |  |  |
| 3 | 周边文物建筑沉降监测 | 点·次 | 8 | 8 |  |  |
| 总 计（一+二） |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价函的报价明细表。

2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价函》中的总报价一致。

4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查资料（资料均应加盖鲜章）

（一）营业执照

- 具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证复印件；如为分公司报名，须提供具有法人资格的总公司出具的授权书原件，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

- （二）CMA计量认证证书

- 具有质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围含水平位移、垂直位移/竖向位移/沉降监测。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

（三）同类项目业绩

自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），至少完成过1个合格的同类项目业绩。提供该业绩验收资料及合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

- （四）项目负责人资格

- 拟派项目负责人具有测绘工程专业中级工程师及以上职称。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期： 2026 年   月   日

三、法定代表人证明书

法定代表人证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

******同志，身份证号码为******，现任我单位 ****** 职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

单位名称：    （盖单位公章）

2026 年  月  日

（法定代表人居民身份证正反面复印件，盖章）

四、法人授权委托书

法人授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

兹授权 ******  为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理中山大学孙逸仙纪念医院******项目的报价及相关一切事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：

法定代表人：（签名或签章）

授权单位（盖章）：

2026 年  月  日

（被授权人居民身份证正反面复印件，盖章）

附件三

中山大学孙逸仙纪念医院

北院区门楼建筑监测服务合同

（合同编号：）

发包单位（简称甲方）：中山大学孙逸仙纪念医院

承包单位（简称乙方）：

工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测服务

二○二六年七月

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测服务。

1.2工程建设地点：广州市越秀区沿江西路107号。

1.3情况说明：北院区门楼为广州市市级保护文物建筑，建筑长18.65米，宽5米，高9.75米。

1.4甲方委托乙方承担的任务内容：

（1）包括但不限于门楼文物建筑进行主体沉降及水平位移监测；

（2）项目服务期：工期预计14个月，监测频率：前2个月按每15天监测一次，根据监测结果分析，若监测结果稳定，后续按每3个月监测一次，首次监测连续监测三次取平均值作为初始值，监测次数暂定8次，最终按实际监测次数为准；

（3）按国家、省、市相关规范要求进行监测，包括但不限于沉降与水平位移基准点埋设、监测点埋设，精密水准测量和资料整理与提交等；

（4）按照规范要求，监测精度采用二等。

1.5技术要求：按《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2019、《工程测量标准》GB 50026-2020及本项目设计图纸及相关资料执行。

1.6工作量清单：见附件1

第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供岩土勘测资料。

2.2提供技术设计要求及相关图纸。

第三条开工及提交成果资料时间

3.1本工程监测开始时间以接到发包人书面通知为准，结束时间以完成所有监测服务内容和工作为止。

3.2提交成果资料时间

（1）监测服务完成后15日内，提交监测报告（乙方向甲方提交4份最终报告）。

第四条收费及付费方式

4.1价款形式

本项目费用采用综合单价包干形式，暂定总价为大写：人民币       元；小写：¥     元，以上计费包括人工费、税费、管理费、材料费、成果报告等费用,最终以实际完成工作量结算。

4.2付费方式

（1）乙方在完成本项目监测工作并向甲方提交符合要求的监测报告后，向甲方提交完整合格的结算资料，经甲方确认后30天内，甲方一次性支付全部监测服务费给乙方。

（2）甲方支付工程款前，乙方应向甲方开具与支付金额等额的有效合法发票。

第五条甲乙双方责任

5.1甲方责任

5.1.1协助乙方埋设监测点。

5.1.2协助乙方保护基准点和监测点。

5.1.3 按时支付相应的工程款。

5.2乙方责任

5.2.1依照国家有关基坑监测技术规范和甲方提出的合理监测要求进行监测，提交成果报告及数据资料监测精度达到相关规范要求，满足建设主管部门要求，对成果资料负责。

5.2.2开工前五个工作日内必须编制完整的监测技术方案及保证措施，报甲方审批。

5.2.3按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方承担。

5.2.4乙方要做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定。

5.2.5乙方在达到本合同的付款条件并经甲方确认后发出付款通知及提供相关资料，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

第六条违约责任

6.1由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交监测成果资料，每超过一日，应减收总监测费千分之一。

6.2甲方未按合同规定时间（日期）拨付监测费，每超过一日，应偿付未支付监测费的千分之一逾期违约金。政府行政审批期限不纳入约定的甲方付款期限内，如果因为政府财政审批导致期限延长的，甲方无需承担违约责任。

6.3由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应支付合同金额的5%给甲方作为违约金。

6.4由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成的工作量的款项，并支付合同额的5%给乙方作为违约金。

第七条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其它约定事项：本合同一式 5 份，甲方 3 份，乙方 2 份。

第九条本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商也可由甲方所在地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条本合同自甲乙双方签字盖章后生效，履行完合同规定的义务后，本合同终止。

附件1：工程量清单

附件2：沉降监测点布置平面图

以下无正文。

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院        乙方：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人                          法定代表人

（或授权代表人）签字：             （或授权代表人）签字：

联系人：                            联系人：

地址：广州市越秀区沿江西路107号    地址：

邮政编码：510120                    邮政编码：

电话：020-81332029                  电话：

开户银行：工行二支行                开户银行：

银行账号：3602000509000704422       银行账号：

签订日期：2026年   月  日          签订日期：2026年    月    日

附件1：工程量清单

| 中山大学孙逸仙纪念医院北院区门楼建筑监测工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 点数 | 监测次数(次） | 综合单价(元) | 合 价（元） | 取费依据 |
| 一 | 监测点埋设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平&沉降基准点 | 点 | 3 | / |  |  |  |
| 2 | 门楼建筑物水平&竖向位移 | 点 | 8 | / |  |  |  |
| 二 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平&高程基准网点监测 | 点·次 | 3 | 6 |  |  |  |
| 2 | 门楼建筑水平位移监测 | 点·次 | 8 | 8 |  |  |  |
| 3 | 门楼建筑沉降监测 | 点·次 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 总计（一+二） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、采用穗建检协【2013】12号收费标准，缺项部分参照粤建检协【2015】8号收费标准。 2、文物建筑属于重要建筑，按照规范要求，需要进行水平和沉降监测。 3、按照规范要求，水平与沉降位移基准点、监测点宜共点布设。 4、按照规范要求，监测精度采用二等。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：门楼监测点布置平面图